Slutrapport
TDDD36
Säkra Mobila System

Team Med Fel (Grupp 3, Sjukvården)
2009-12-11

TEAM

Martin Kristing
Erik Eloff
Daniel Torstensson

Fredrik Pettersson
Emil Wallin
Linus Flod

“Vi kodar i Python och fikar i Java”

Sammanfattning
I dagens samhälle, speciellt inom landsting och kommuner, finns det inget bra kommunikationsverktyg vid katastroftillfällen. Framför allt saknas möjligheter för olika samhällsaktörer, såsom räddningstjänst, polis, försvarsmakt och sjukvård, att på ett effektivt och smidigt sätt samverka och koordinera sina insatser vid krissituationer.
I det här projektet har vi fått till uppgift att utveckla ett kommunikationssystem som ska kunna användas av sjukvården vid katastrofer. Vi fick givet ett antal scenarion som beskriver vilken funktionalitet som krävs av systemet som att till exempel lägga till hinder på en karta eller berätta för en ambulansförare var hans hjälp behövs. Utifrån dessa scenarion tog vi tillsammans med en kundrepresentant fram olika krav på systemet.
Vi har dessutom genomfört en bakgrundsanalys av sjukvårdens förutsättningar och en analys av systemets etiska aspekter. I bakgrundsanalysen undersökte vi befintliga system och vad vårt system skulle kunna tillföra i sjukvårdens arbete. Den etiska analysen gjordes för att undersöka vilka risker som systemet skulle medföra och om det är etiskt försvarbart att utveckla ett system av den här typen.
Det system som presenteras i följande rapport består av mjukvara utvecklad för den mobila handenheten Nokia N810 samt serverprogramvara som kan köras på en PC av standardutförande. Detta system är tänkt att användas av sjukvårdens personal både i deras dagliga arbete och vid extraordinära situationer. Från klienterna (handenheterna) har man möjlighet att upprätta röst- och videosamtal, skicka textmeddelanden samt hantera ett interaktivt kartsystem. Enheten har en GPS-mottagare och kan därmed visa sin egen och andras position på en kartbild. Man kan även hantera och visa inkomna larm, uppkomna hinder, viktiga platser eller uppdrag att utföra. Dessa uppdrag är utformade för att uppdateras kontinuerligt och informationen sprids till alla inblandade. Som stöd för sjukvårdens personal finns även möjlighet att begära patientjournaler för att få reda på mer om de skadade eller en medicinsk FAQ.
Projektet har haft stort fokus på säkerhet och pålitlighet (dependability). Systemet prioriterar meddelanden, och sparar dem lokalt innan de skickas, för att förhindra att viktiga meddelanden förloras. Implementerade funktioner innefattar en QoS-hanterare som styr tjänstekvalitet, i form av exempelvis uppdateringsfrekvens av GPS-koordinater, för att batteritiden på handenheten ska vara så lång som möjligt. Systemet går att använda, om än med begränsad funktionalitet, om tillgången till nätverk bryts och kommunikationen anpassas till den nuvarande nätverkskapaciteten. Med hjälp av krypterade tunnlar (SSH) mellan server och klienter kan den data som skickas inte avlyssnas eller manipuleras utan att det upptäcks.
Vi förde under projektets gång en gruppdagbok. Utifrån denna gjorde vi en gruppanalys där vi beskriver vår grupps normer, roller, kohesion och hur ledarskapet inom gruppen har fungerat.
Systemet är långt ifrån färdigutvecklat och vi har funnit många andra utvecklingsmöjligheter såsom att integrera det med sjukvårdens nuvarande system för patientjournaler och dylikt.

Innehållsförteckning

# Inledning
Här beskriver vi bakgrunden till projektet, dess syfte, vilka avgränsningar vi gjort samt vilken metod vi nyttjat under projektets gång.
## Bakgrund
Vid större olyckor, krissituationer och naturkatastrofer måste många aktörer samverka. Sjukvård, räddningstjänst, militär och polis. Sjukvårdens primära uppgifter är att evakuera och vårda skadade eller sjuka. För att kunna rycka ut snabbt och arbeta effektivt är organisationen beroende av att snabbt få relevant information om var insatser behövs och vad insatsen omfattar. Sjukvården behöver också kunna ta hjälp av andra aktörer (resurser) vid stora, eller så många, olyckor att det egna manskapet inte räcker till. Sjukvården agerar på liknande sätt som en resurs för andra aktörer, genom att dela ut information om hur man ger akut medicinsk hjälp till nödställda (rådgivande expertis) samt utvald medicinsk information ur patientjournaler som kan vara till stor nytta. En del information är dock belagd med sekretess vilket begränsar användandet av denna. Kommunikationen mellan krissituationens alla samverkande aktörer är väldigt viktig. I dagsläget finns inget gemensamt bra system för kommunikation och utbytande av information, det finns däremot flera icke kompatibla system inom varje organisation.
## Syfte
Syftet är att göra samverkan inom sjukvården smidigare, men också att underlätta samverkan med de olika aktörerna. Detta bland annat för att alla inblandade ska ha en så lik och heltäckande lägesbild som möjligt. Vidare ska man vid större katastrofer och olyckshändelser kunna samordna olika aktörers resurser för att på ett effektivare sätt motverka följderna av ovan nämnda händelseutveckling. Detta för att i förlängningen kunna rädda fler människoliv vid olyckor. Vi vill minska stressen hos sjukvårdens personal genom att förse dem med relevant och heltäckande informarion om läget så att de inte behöver arbeta i ovisshet. Vi vill okså minska och förebygga missuppfattningar mellan deltagare i en operation.
## Avgränsningar
Vi kommer inte att konstruera data (information) eller bygga några stora databaser för exempelvis patientjournaler eller larm. Vi kommer endast att skapa några exempeldata för att testa systemet, men förutsätter att vi i verkligheten skulle kunna använda oss av dagens befintliga digitala patientjournaler.
Vi kommer inte heller att ta hänsyn till gällande lagar kring spridning av personuppgifter (ex. patientjournaler) eftersom det hindrar implementationen av många funktioner som vi förstått att sjukvården eftersöker i en krissituation. Speciellt utvald information från patientjournaler om drabbade personer kan vara avgörande vid krissituationer och vi behöver kunna bistå med tillräckligt mycket information för att kunna rädda liv.
## Metod
Vi organiserar vårt projekt utifrån processen SCRUM. I och med denna process har vi en Product Owner vars roll är att ha den främsta kontakten med kunden och har det yttersta ansvaret för att prioritera våra Product Backlog Items (PBI). Vi har även en ScrumMaster vars roll är att röja hinder som dyker upp i gruppens väg och att se till att SCRUM-processen fungerar. Resten av gruppen utgör, tillsammans med de andra, utvecklingsteamet som förutom utveckling ansvarar för att exempelvis bryta ner PBI:s till tasks och tidsuppskatta dessa uppgifter. Gruppen består av: Product Owner – Martin Kristing, Scrum Master – Linus Flod, Team – Erik Eloff, Fredrik Pettersson, Daniel Torstensson och Emil Wallin. Vi har följt SCRUM-processens riktlinjer och har därmed haft fasta arbetstider varje dag.
Huvudkanal för kommunikation inom gruppen, utöver muntlig kommunikation, är mail och en google-grupp (team-med-fel@googlegroups.com). Vi utnyttjar Git (http://git-scm.com/) under utvecklingen för versionshantering och delning av kod. Vi har lagt upp koden på GitHub (http://github.com) så att den alltid finns tillgänglig för alla.
Vi utvecklar mjukvara för en Nokia N810 handenhet. All kod skrivs i Python då enheten har stöd för detta och fika intas i Java eller Baljan.
# Resultat
Här redovisar vi resultatet av detta projekt, det inkluderar allt ifrån etiska perspektiver, grupprocessen, krav, arkitektur och design.
## Krav
Vi har utifrån scenarion och i samarbete med kunden utformat krav som produkten ska uppfylla. Vi har definerat diverse begrepp och infört några standarder (riktlinjer) för projektet samt skapat en prioriterad lista över alla product backlog items. Kraven är beskrivna som möjligheter att kunna göra något. Där id=X är kravets löpande id-nummer som används för att kunna identifiera och hänvisa till olika krav. Med tid=X menas den uppskattade tiden X (0-5 & 10) det tar att implementera kravet, relativt hur lång tid det tar att implementera de andra kraven.
För att lättare förstå kraven har vi definerat ett antal begrepp:
- En enhet är en eller flera personer och deras handdator. Enhetens position bestäms av handdatorns position.
- En aktör är en organisation som samverkar i arbetet vid krissituationer. Främst avses här sjukvård, räddningsverket och försvarsmakten.
- Ett hinder är någonting som blockerar framkomligheten på en viss position för enheter.
- En status är några fördefinierade fraser som sätter ord på hur upptagen en enhet är samt vad enheten gör för tillfället.
- En profil är en samling inställningar samlade under ett namn och som vid val applicerar alla dessa inställningar.
- Ett larm är någonting som i verkligheten hade inkommit ifrån SOS-alarm, men som nu kommer att vara ett meddelande vi själva genererat (för att testa systemet).
- Ett uppdrag utformas utifrån ett eller flera larm och beskriver vad som har hänt, vad som ska göras, var det ska genomföras. Ett uppdrag kan delegeras till en eller flera enheter.
De standarder och riktlinjer som vår produkt måste följa:
- hantera patientjournaler och annan känslig information med stort fokus på säkerhet
- alla meddelanden som skickas och tas emot måste autentiseras så att man kan garantera att meddelandena är äkta och att de kommer från en auktoriserad användare
- data som skickas ska inte kunna avlyssnas eller manipuleras utan att det upptäcks
- tillämplingar ska fungera (med begränsad funktionalitet) även om tillgången till nätverk bryts
- alla meddelanden som skickas sparas (hos sändaren) i en sändningskö tills meddelandet är levererat (leveransrapport)
- meddelanden ska prioriteras och viktiga meddelanden ska sändas och tas emot i första hand
- inga viktiga meddelanden får gå förlorade
- kommunikation (antal meddelanden, deras storlek och prioritet) anpassas till den nuvarande nätverkskapaciteten
Implementerade krav:
Här beskrivs de krav som vi har åtagit oss och implementerat under varje sprint.
Sprint 2:
- (id=01, tid=1) visa en kartbild genererad utifrån kartdata
- (id=02, tid=2) visa enhetens position på kartbilden som en symbol och som koordinater (se id=01)
- (id=09, tid=2) visa alla (framkomlighets-)hinders positioner (samt deras typ) på kartbilden (se id=01)
- (id=06, tid=4) uppdatera (lägga till/ta bort) alla objekt på kartbilden automatiskt (se id=01)
- (id=15, tid=3) ta emot ett larm på servern, internt
- (id=16, tid=3) skapa ett uppdrag utifrån ett larm, tomt formulär (se id=15)
Sprint 4:
- (id=17, tid=3) delegera ett uppdrag till lämpliga enheter (se id=16)
- (id=18, tid=3) acceptera uppdrag så att uppdragsgivaren kan vara säker på att någon tagit sig an larmet (se id=17)
- (id=03, tid=2) visa enhetens mål (för färden och uppdraget) på kartbilden som en symbol och som koordinater (se id=01)
- (id=08, tid=3) lägga till ett hinder på kartbilden (se id=01)
- (id=71, tid=4) meddelande-kö (för server och klient) med hjälp av DBUS
- (id=72, tid=4) Sändning och mottagning på säkert sätt (SSH, autentisering)
- (id=73, tid=4) Kunna lagra valfri data i en databas (client, server)
- (id=74, tid=2) Yttre autentisering, PIN-kod, lösenord
- (id=50, tid=4) kontrollera vilken användare som använder handdatorn genom inloggningssystem
- (id=75, tid=4) Bra struktur på GUI
- (id=76, tid=2) Visa enhetens mål som koordinat och symbol
Sprint 5:
- (id=13, tid=2) detektera låg batterinivå (ingen funktionalitet, för funktionalitet se id=14)
- (id=14, tid=4) växla till energisparläge automatiskt vid låg batterinivå eller vid val (ex. speciell status eller profil) och endast skicka eller ta emot viktiga (prioriterade) meddelanden (se id=13)
- (id=26, tid=4) skicka videomeddelanden till andra enheter och andra aktörer (i realtid)
- (id=24, tid=4) skicka röstmeddelanden till andra enheter och aktörer (i realtid)
- (id=07, tid=5) uppdatera (lägga till/ta bort) alla objekt på kartbilden automatiskt
- (id=67, tid=3) alla meddelanden ska ha en prioritet. Systemet ska rekommendera en prioritet som kan ändras av användaren.
- (id=64, tid=4) meddelanden ska kunna sparas hos avsändaren om mottagaren inte är kontaktbar för tillfället
- (id=65, tid=4) meddelanden ska skickas när mottagaren blir kontaktbar igen (se id=64)
- (id=34, tid=4) återuppkoppling (då nätverket har brutits) till nätverket ska ske automatiskt
- (id=20, tid=3) skapa larm, internt till oss själva
- (id=68, tid=4) om serven startas om/kraschar så ska all data som finns på servern just då finnas kvar
- (id=54, tid=2) skapa en databas (FAQ) över sjukvård (sjukdomar, sjukvårdsinformation, behandling)
- (id=55, tid=2) gör sjukvårds-FAQ tillgänglig för sjukvårdens alla enheter (se id=54)
Sprint 6:
- (id=70, tid=4) synkronisera objekt med andra enheter inom sjukvården på kartan (se id=01)
- (id=11, tid=4) dela hinder-information (som finns inom sjukvården) med andra aktörer
- (id=22, tid=3) skicka textmeddelanden till andra enheter och aktörer
- (id=66, tid=2) meddelanden ska kunna prioriteras (för att kunna skicka viktiga meddelanden först) (se id=64, 67)
- (id=12, tid=4) filtrera all data som skickas, skicka endast data som är tänkt att skickas och se över så att ingen känslig data (eller endast den känsliga data som behövs) skickas till obehöriga
- (id=19, tid=3) ta emot ett larm på servern, externt
- (id=05, tid=2) visa andra enheters positioner på kartbilden (både inom sjukvården och andra aktörer) (se id=01)
- (id=49, tid=5) systemet ska fungera även om en serverkrasch uppstår (synkronisera med andra enheter med andra aktörer) (se id=01)
- (id=28, tid=3) visa information om enhetens uppdrag (typ av händelse, antal skadade, typ av skador, plats, positionskoordinater, kontaktperson)
- (id=30, tid=3) lägga till fler kontaktbara enheter från sjukvården till ett uppdrag och dela information med dem (se id=16)
- (id=31, tid=2) alla enheter på uppdraget ska för en enhet på samma uppdrag vara synliga på kartbilden och kontaktbara (kontaktuppgifter) (se id=16)
- (id=29, tid=3) skapa en automatiskt genererad mall för beslutstöd ifrån ett larm vid delegering av uppdrag (se id=16)
- (id=52, tid=2) visa andra enheters (som syns på kartan) kontaktuppgifter (se id=01)
- (id=53, tid=2) ta bort eller ändra ett hinders position eller typ (se id=08)
Sprint 7:
- (id=39, tid=4) hämta kompletterande (medicinsk) information från patientjournaler
- (id=42, tid=2) ta bort känslig information (ex. patientjournal) efter avslutat uppdrag  (se id=16)
- (id=44, tid=2) slutföra ett uppdrag (ett uppdrag ska slutföras då varje enhet kopplad till uppdraget anser att det är slutfört) (se id=16)
- (id=46, tid=2) enhet på uppdrag ska kunna uppdatera information om uppdraget (se id=16)
- (id=43, tid=3) ta fram beslutsunderlag (ex. antal skadade) för att kunna prioritera och jämföra uppdrag (se id=16)
- (id=45, tid=3) kunna avbryta ett uppdrag för att istället ta ett mer prioriterat
- (id=59, tid=3) visa andra olycksplatser och dess typ på en kartbild samt möjlighet att visa en sammanfattning av information om dem (se id=01, 16)
Product Backlog:
Här beskrivs de resterande krav som vi inte hunnit att implementera.
- (id=21, tid=3) skapa larm, externt till andra
- (id=32, tid=5) kontakta och begära hjälp av andra aktörer
- (id=33, tid=3) lägga till fler kontaktbara enheter från andra aktörer till ett uppdrag (se id=16)
- (id=35, tid=3) filtrera (välj, ställ in) vad som ska visas på kartbilden (automatiskt efter status, men även manuellt) så att kartan blir tydlig användbar med hänsyn till uppdraget (se id=01)
- (id=10, tid=2) visa andra enheters status (profil) främst inom sjukvården
- (id=36, tid=2) skapa profiler
- (id=37, tid=2) kunna välja olika förinställda profiler för att enkelt och snabbt bestämma vad som ska visas på kartbilden (se id=36, 01)
- (id=47, tid=2) manuellt ändra (uppdatera) status för en enhet (ex. vila, ledig, upptagen-på väg dit, upptagen-på plats, upptagen-på väg till akuten) samt prioritet för dess aktuella uppdrag
- (id=40, tid=4) uppdatera uppdragsinformationen med information från patientjournaler automatiskt (se id=16)
- (id=41, tid=3) anslut akuten (sjukhus) som en enhet till varje uppdrag (som kräver det) och vidarebefordra information om uppdrag (antal skadade, typ av skador) så att de kan förbereda sig på vilka skadade som är på ingång (se id=16)
- uppdrag (uppdraget som avbryts ska återgå till ansvarig uppdragsutdelare) (se id=16)
- (id=48, tid=2) automatiskt ändra (uppdatera) status för en enhet (ex. vila, ledig, upptagen-på väg dit, upptagen-på plats, upptagen-på väg till akuten) samt prioritet för dess aktuella uppdrag (se id=47)
- (id=51, tid=2) dela viktiga personers kontaktuppgifter (ex överläkare) till andra enheter och aktörer
- (id=56, tid=2) gör sjukvårds-FAQ tillgänglig för andra aktörer vid behov (se id=54)
- (id=57, tid=3) kunna sammanfoga flera larm till ett uppdrag  (se id=16, 19)
- (id=58, tid=3) kunna dela ett larm till flera olika uppdrag (se id=16, 19)
- (id=63, tid=4) larm som rapporteras från ledningsenheten ska inte behöva skickas via servern och tillbaka innan ett uppdrag skapas (se id=19)
- (id=25, tid=3) spela in röstmeddelanden (för att skickas i meddelande)
- (id=27, tid=3) spela in videomeddelanden (för att skickas i meddelande)
- (id=38, tid=10) beslutstödet vid skapande av uppdrag ska innehålla information om vilken eller vilka lediga enheter som är närmast olycksplatser (se id=16, 29, 47)
- (id=61, tid=10) beräkna enhetens bästa (kortaste) väg till färdens (uppdragets) mål utifrån ett antal parametrar (ex. hinder, enhetens position och mål) samt visa denna väg på en kartbild (se id=01, 16)
- (id=60, tid=3) visa enhetens position på kartbilden (som närmaste ortsnamn) (se id=16)
- (id=04, tid=2) visa enhetens mål (för färden och uppdraget) på kartbilden även som närmaste ortsnamn (se id=01)
- (id=23, tid=3) kunna bifoga information till skickade textmeddelanden (filer såsom bilder, texter, data) (se id=22)
- (id=62, tid=10) skicka meddelanden via andra aktörers enheter (via deras server till vår server) som då kan agera ordonans när vår enhet saknar åtkomst till nätverk
## Arkitektur och design
### Klient - Server
Vi kommer att använda oss av en klient-server-lösning i systemet. Att använda en central server innebär lättare datahantering än peer-to-peer (P2P), eftersom all data passerar genom samma nod. Eftersom servern är central i systemet är det viktigt att den är tillgänglig så mycket som möjligt. Vi vill maximera dess tillgänglighet och samtidigt hindra obehöriga att komma åt den. Genom att använda oss av en backup-server kommer vi att uppfylla kravet på tillgänglighet.
Vi har övervägt att göra en ad-hoc lösning utan server men vi tror att det kommer att ta alldeles för lång tid att implementera och då skulle vi inte kunna uppfylla lika många av de krav vi har och därför har vi valt klient-server-lösningen enligt ovan.
### Peer-to-peer
Video och röstsamtal kommer att gå via peer-to-peer (P2P) för att avlasta serverns nätverkstrafik och därmed uppnå bättre kvalitét på överfört ljud och bild. Vi ämnade skicka all data genom SSH-tunnlar men vi har inte hunnit göra det med VVOIP.
### Nätverksstruktur
Klienterna kommer att ansluta till servern via WLAN (802.11) eftersom det är den teknik som finns tillgänglig i hårdvaran. Det finns även bluetooth, men vi kommer inte att använda det eftersom vi i första hand kommer att kommunicera med servern som saknar bluetooth och för att vi valt att inte implementera något ad-hoc nätverk. Nätverkslagret ger oss IP och ovanpå det kommer vi att använda TCP. TCP garanterar att alla paket kommer fram i rätt ordning, om än med viss fördröjning.
### Klient
Klienten består av en Nokia N810 handenhet som vi har utvecklat mjukvara till. Denna programvara kommer att vara uppbyggd av ett antal olika beståndsdelar. Vi har delat upp klientens mjukvara i tre separata processer: en kö, en "quality of service manager" samt ett huvudprogram. Dessa processer kommer att kommunicera med varandra via D-Bus.
#### Grafiskt användargränssnitt
Det program som är synligt för slutanvändaren innehåller kartan och uppdragsvyn och hela GUIt för att man ska kunna interagera med systemets alla funktioner. Det är detta gränssnitt som kommer att ha hand om interaktionen mellan systemet och användaren. Här finns även röst- och video-samtalsfunktionen (VVOIP). Eftersom systemet är tänkt att användas i pressade situationer har vi för avsikt att göra användargränssnittet enkelt och snabbt.
#### Nätverkskö
Vi kommer att ha en process för att hantera nätverkstrafik. Den kommer att bestå av en in- och en utkö där meddelanden lagras innan de skickas över nätverket. Lagringen sker på serversidan i en MySQL-databas och klienten har en mindre avancerad variant av SQL i form av SQLite. Meddelanden som skickas mellan klient och server kommer att prioriteras baserat på prioritetsklass. Alla meddelanden kommer att tilldelas en prioritetsklass som eventuellt kan ändras av användaren. Prioritetsskalan går från 1 (låg) till 9 (hög)
När det finns en nätverksanslutning skickas meddelanden med högst prioritet först. När det finns flera meddelanden med samma prioritet kommer de att skickas i den ordning som de lades till i kön (kronologisk ordning).
Kön kommer att skapa en redundans i systemet om nätverksuppkopplingen är dålig.
#### Quality of Service Manager
Vår Quality of Serivice Manager (QoS-Manager) ska avgöra om enheten ska vara i energisparläge eller leverera enligt best effort. Vilket läge som är aktuellt bestäms av batteriets nivå och WLAN:ets signalstyrka. Tjänstekvaliteten innebär hur nätverkstrafiken ska prioriteras och hur mycket bandbredd som kan ges till VOIP. GPS:ens uppdateringsfrekvens bestäms också av QoS Manager. När bandbredden är låg (vid något passande värde) ska kön välja bort mindre viktiga meddelanden (med låg prioritet) och om möjligt (plats finns) hålla dem i kön för att skicka dem när mer bandbredd är tillgänglig.

Batterinivå / Tillgänglig bandbredd	Låg	Hög	Nätspänning
Ingen	ad-hoc, energisparläge, vänta	ad-hoc	ad-hoc
Låg	energisparläge	skicka färre	skicka färre
Hög	energisparläge	max	max

#### GPS
N810:an har en GPS-modul som kan användas för att avgöra koordinaterna för var enheten befinner sig. Med hjälp av denna kan enheten rapportera till servern var den finns, och alla enheter får en gemensam lägesbild. Eftersom GPS-modulen drar relativt mycket ström så kommer uppdateringsfrekvensen att bestämmas av QoS-managern. Vid hög batterinivå uppdateras koordinaterna en gång var 30:e sekund och vid låg batterinivå varannan minut.
#### Databas
Klienten ska ha en lokal databas (sqlite3 med hjälp av sqlalchemy) som innehåller de objekt som för närvarande är aktuella för kartan, dvs befinner sig inom en geografiskt närhet. I vårt fall kommer alla objekt att befinna sig i samma område, vilket innebär att alla objekt finns i den lokala databasen. I samma databas finns också alla uppdrag som är tilldelade till enheten. Om vi hade haft en större karta med fler objekt hade det behövts någon sorts filtrering här så att inte alla objekt från hela Sverige sparas lokalt.
Detta innebär att klienten inte hela tiden måste använda nätverket för att komma åt information utan kan jobba mot den lokala databasen tills man återigen har nätverksåtkomst. Man kan däremot inte ändra information om larm, uppdrag och hinder när man inte har nätverksåtkomst, detta för att undvika att det blir kollision om två eller fler skulle ändra på objektet samtidigt.
### Server
På servern ligger en databas över objekt, uppdrag, larm och patientjournaler. Denna databas hanteras av MySQL. Servern skickar endast vidare meddelanden som följer vår fördefinierade struktur och bara de dataobjekt som finns fördefinierade. Dessa borde filtreras innan de skickas vidare till andra aktörer men då denna funktionalitet ännu ej implementerats så har vi heller inte lagt någon energi på detta. Serverprogramvaran är uppdelad i två processer: NetworkHandler, som sköter nätverkstrafiken, och ServerManager, som bearbetar alla meddelanden.
#### Network Handler
Den ena processen på servern hanterar alla anslutning från klienter. En anslutning upprättas genom att en klient skapar en socket via en ssh-tunnel och sedan loggar in med korrekta uppgifter (enhets-id och lösenord). När en klient loggar in associeras den med en kö för utgående meddelanden från servern till klienten. Alla enheter som ska kunna anslutas till systemet måste knytas till ett användarnamn och lösenord på servern och då kopplas också en kö till dem så att de kan få alla uppdateringar som skett sen servern startat för att se till att de också har samma lägesbild som resten av systemet.
När andra meddelanden än login-meddelanden inkommer från en klient kommer de att sparas i en gemensam inkö. När detta sker kommer en dbus-signal att avges så att ServerManager:n kan börja behandla meddelandet.
#### Server Manager
Den andra processen på servern har som uppgift att behandla alla inkommande meddelanden som kommer från NetworkHandler:n och göra rätt sak med dem. Server Managern lyssnar på en dbus-signal från NetworkHandler. Servern vidarebefodrar alla larm och uppdrag till rätt enheter. Det är också denna process som vidarebefodrar begäran om röst- och videosamtal till den  uppringda enheten. Den skickar även ut aktuella hinder och dess ändringar.
#### Autentisering
Vi har valt en lösning där varje handdator är personlig och på så sätt knuten till den användare som tilldelats den. Varje handenhet har en yttre autentisering med hjälp av en PIN-kod som måste anges för att komma åt dess funktionalitet. Vi räknar alltså med att om man har tillgång till PIN-koden till enheten så är man behörig till att använda den. Varje handenhet har en konfigurationsfil som innehåller information om vilken användare som är kopplad till enheten. Denna fil används när enheten ska ansluta till servern efter att en SSH-tunnel upprättats. Detta för att obehöriga inte skall kunna ansluta till servern.
Vi kontrollerar alla inkommande anslutningar för att se till att det antingen är någon av våra egna enheter eller en server hos en annan betrodd aktör som ansluter. Detta gör vi genom att både anslutningen mellan klient och server och server till server går genom en SSH-tunnel. Denna tunnel kan bara upprättas om klienten har en korrekt nyckeluppsättning och alltså kan ingen obehörig skapa en anslutning. Vi kompletterar SSH:s autentisering med en inlogging som kräver enhets-id och lösenord. Detta gör vi för att kunna koppla alla anslutna entiteter till ett namn och hålla reda på dess rättigheter. Detta ger oss också möjlighet att filtrera data som skickas så att inte alla anslutna entiteter får samma information.
Eftersom vi inte har en separat hårdvara att köra severn på så kommer de flesta studenterna på universitetet kunna upprätta en ssh tunnel till den dator som servern ligger på. Detta utgör en säkerhetsrisk som vi bortser ifrån då det hade gått att lösa om vi hade haft kontroll över hårdvaran och systemet som servern ska köras på.
Filtreringen till andra aktörer ska se till att vi inte skickar information av känslig karaktär till dem som de inte borde få.

Handling	Ledningsenhet	Standardenhet	Försvarsmakten	Räddningstjänsten
Larma	x	x	x	x
Skapa uppdrag	x	-	-	-
Skicka textmeddelande	x	x	x	x
VVOIP	x	x	x	x
Skapa/ändra hinder	x	x	x	x

#### Backupserver
Vi kommer att använda oss av lösningen primary-backup, dvs. att vi har en primär server som hanterar all trafik och en backupserver som när som helst kan ta över primärserverns uppgift om denna skulle falera på något sätt. För att lösa övergången från primär till backup har alla klienter en "front-end" som ser till så att om klienten inte får svar från den primära servern så ska klienten ansluta till backup-servern istället. Backupservern tar bara över driften om den känner av att den primära servern är oåtkomlig. För att känna av detta har backupservern en funktion som med jämna mellanrum skickar ett kontrollmeddelande (heart-beat) till primärservern som då svarar om den kan. Vi antar att nätverket mellan primär- och backup-servrarna är pålitligt, dvs om heart-beat inte får svar så betyder det alltid att den primära servern har kraschat och ingen handenhet har längre kontakt med den.
För att backup-servern ska kunna ta över driften måste den ha samma tillstånd som den primära vid kraschen. För att garantera att servrarna har samma tillstånd sparar vi alla dataobjekt i databasen. Vi ämnar replikera den med hjälp av ett MySQL kluster. Båda servrarna ska ingå i samma kluster.
MySQL:s klusterfunktion uppfyller våra krav på att data inte får förloras. En transaktion som sker i en nod i klustret kommer synkront ske i de andra noderna, vilket innebär att databasens tillstånd är konsistent över båda servrarna.
### Larm och uppdrag
Larm kan skickas in från vilken enhet som helst till servern. Servern skickar vidare larmet till en ledningsenhet och denne användare ombeds då skapa ett uppdrag och tilldela resurser (andra enheter på fältet). Ledningenheten skickar uppdraget till servern och servern vidarebefodrar uppdraget vidare till alla berörda enheter.
Ett larm ska innehålla koordinater, prioritet, id och vad som har hänt. Ett uppdrag ska innehålla vem som ska göra vad och på vilken plats det ska utföras. Vi har delat på uppdrag och larm för att vem som helst ska kunna skicka ett larm, men bara de med tillräcklig behörighet och kompetens (ledningsenhet) ska kunna dela ut uppdrag.
### FAQ
Vi har skapat en FAQ (Frequently Asked Questions) med medicinsk information och lagrat på varje enhet så att användaren kan kolla upp behandlingsmedoter och dylikt om denne inte har dessa färskt i minnet. Denna kommer att ändras väldigt sällan och vi valde därför att lagra den lokalt på klienten. Vi hade även tänkt spara FAQ:n i serverns databas för att kunna skicka ut hela eller delar av den till andra aktörers enheter på begäran. Detta var dock inte en funktion som de andra grupperna prioriterade så därför har vi inte implementerat detta.
### Patientjournaler
Vi ska på servern ha patientjournaler som kan vidarebefodras till klienterna efter godkännande av en ledningsenhet. Detta går till så att när en klient begär en patientjournal så skickas en begäran till servern. Servern skickar vidare begäran till ledningsenheten och svaret från läkaren (response) går tillbaka till servern. Om svaret är positivt skickas själva patientjournalen till klienten som begärde den. Om läkaren nekar utlämning skickas istället ett meddelande som påpekar detta samt läkarens anledning till nekandet.
### Video- och röstsamtal
VVOIP (video and voice over IP) upprättas som en direktanslutning mellan två klienter (P2P) efter att förfrågan om att påbörja ett samtal vidarebefodrats av servern. Man kan välja mellan röst- och videosamtal.Vi har använt oss av ett ramverk som heter GStreamer för att implementera detta. Videoströmmen skickas med UDP och vi använder oss av en kodning som heter Hantro med framerate 8/1. Ljudströmmen använder Internet Low Bitrate Codec (iLBC) som kodning och har en rate på 90 kb/s.
### Språk
Användargränssnittet kommer att vara på svenska medan all kod skrivs på engelska.
### Meddelanden
Varje meddelande skickas som en JSON-kodad dictionary med en kort header. Denna header är 6 byte lång och har formatet 0xXXXX, där XXXX är ett tal på hexadecimal form som bestämmer längden på JSON-meddelandet. Innehållet i meddelanden kommer att utformas utifrån mallen nedan:
Message {
    # ID-nummer. Slutsiffra enligt aktör (1, 2 eller 3).
    "message_id", int
    # Anger vem som skickade meddelandet. Tillåtna värden: army (försvarsmakten), srsa
    # (räddningstjänsten), medic (sjukvården).
    "sender", str
    # Anger vem (vilken enhet) som meddelandet ska till genom att ange enhetens
    # id-nummer.
    "reciever", str
    # Anger vad det är för typ av meddelande. Se mer om typer nedan.
    "type", str
    # Anger mer specifikt vad meddelandet innehåller och vad som ska göras med det.
    # Mer nedan.
    "subtype", str
    # Anger när meddelandet skapades.
    "timestamp", int
    # En textsträng som man fått av simplejson.dumps(). Detta utgör själva innehållet i
    # meddelandet.
    # Kan vara en dumps() av POI, Mission, Unit etc.
    "packed_data", str
    # Pekar på ett annat meddelandes id. En ACK använder detta fält för att ange vilket
    # meddelande som ACKades.
    "response_to", int
}

Varje meddelande kommer att ha en typ och en subtyp för att mottagaren lättare ska kunna avgöra vad som ska göras med meddelandet. Här beskrivs de tillåtna typerna och subtyperna:
type:
- "vvoip" # Ett videosamtal ska upprättas.
- "voip" # Ett röstsamtal ska upprättas.
- "object" # Ett (kart)objekt skickas, tillåtna objekt är POI, Unit, Mission, Alarm.
- "text" # Textmeddelande.
- "login" # # Inloggningsmeddelande.
- "journal" # Patientjournalsdelning.
- "ack" # ACKnowledge (svar till annat meddelande)
subtype:
- "add" # Ett objekt ska läggas till.
- "change" # Ett objekt ska ändras.
- "delete" # Ett objekt ska tas bort.
- "request" # En begäran (önskan) om något, ex. voip, journal.
- "response" # Ett svar till en tidigare begäran.
Här följer en tabell över de meddelandetyper vi specificerat. Med innehåll menas det som skickas som "packed_data" i meddelandet. Om detta innehåll skiljer sig för respektive undertyp har vi angett detta, annars är innehållet detsamma. De prioritetsklasser vi har satt för varje meddelandetyp är endast preliminära och skulle behöva överses av en mer insatt person från sjukvården, vi anser inte att vi har tillräcklig kunskap för att bestämma dessa.

Meddelandetyp	Prioritetsklass	Innehåll
Text	4	subject, message, to
VOIP (Röst)	5	from, to, ip, port
VVOIP (Vdeo och röst)	5	from, to, ip, port1 (ljud), port2 (video)
Journal (Patientjournal)	6
request		ssn, from, reason
response		ssn, reason, response=(yes/no)
Object (Kartobjekt: POI, Unit, Mission, Alarm)	5	object
Mission response	7	accept=(yes/no)
Status	7	new_status
Service level (Tjänstekvalitétsnivå)	8	service_level
Login (Inloggning)	9
request		password, unit_type
response		answer=(yes/no/try_primary)

Alla meddelanden innåhåller även tidsstämpel på när meddelandet skapades i enlighet med Interoperabilitetsspecifikationen som finns med som bilaga. Uppdateringar av kartobjekt, larm och uppdrag innehåller hela det ändrade objektet.
### Diagram
Här nedan beskrivs vårt system som ett diagram.

## Pålitlighet
Någon del i nätverket mellan server och klient kan drabbas av avbrott och meddelanden kommer bort på vägen. Eftersom vi inte har full kontroll över det nätverk som ska användas försöker vi inte göra något åt dessa problem utan istället arbeta runt dem och försöka åstadkomma en produkt som fungerar trots dessa begränsningar.
Klientens hårdvara kan krascha. Vi litar på att den fungerar och gör den inte det får personalen i fält byta till en ny enhet.
### Felmodell
Här beskriver vi ett antal felmoder för vårt system.
- Ett oväntat programfel, dvs. mjukvarukrasch, kan uppstå i serverprocessen. En sådan krasch kan uppstå med en frekvens av ett fel per dygn. Detta fel är permanent (det löser inte sig självt automatiskt).
- Serverns hårdvara kan krascha med en frekvens på högst en krasch i veckan. En sådan krasch genererar ett permanent fel.
- Ett oväntat programfel kan uppstå i klientens process. Detta fel är permanent och kan uppstå högst en gång per dygn. Detta kan inträffa på flera klienter samtidigt.
- Klienten kan sakna anslutning till nätverket. Detta kan ske en gång per 10 minuter och är ett transient fel (klienten kan komma att återfå anslutning till nätverk automatiskt om den kommer inom accesspunktens räckvidd). Flera klienter kan sakna anslutning samtidigt.
- Servern kan sakna anslutning till nätverket. Detta kan ske högst en gång per vecka och är ett transient fel (nätverksanslutningen kan återfås utan insats från vår sida då nätverket underhålls av annan entreprenör).
- GPS-enheten på klienten kan sakna satelitmottagning. Detta kommer att ske en gång på 10 minuter vid utomhusbruk eller konstant vid inomhusbruk. Detta är ett transient fel och mottagning kan återfås efter rörelse utomhus.
- Klientens batteri kan ta slut högst var åttonde timme. Det är ett permanent fel som kan hända på flera klienter samtidigt.
### Krav på pålitlighet
Här specifierar vi våra krav vi har angåenda pålitligheten.
1. Inga viktiga meddelanden ska förloras.
  Först måste vi definera vad som är viktiga meddelanden. Detta gör vi genom att införa en prioritet på varje meddelanden. Prioriteten kommer vara indelad i nivåerna 0-9 där 0 är lägst prioritet och 9 är hösta prioritet. Ett viktigt meddelande är ett meddelande som har en prioritet ≥ 5.
2. Kommunikation ska anpassas till den nuvarande nätverkskapaciteten.
  Prestanda ska inte begränsas om det inte är nödvändigt. Om vi istället har starkt begränsad nätverkskapacitet så måste systemet anpassa sig till detta. Klienter och server ska ta hänsyn till båda ändarnas förutsättningar när servicenivån bestäms.
3. Kommunikation ska anpassas till den tillgängliga batterinivån.
  När batterinivån är lägre än 20 % av den maximala ska klienten gå i energisparläge och då får endast meddelanden med prioritet högre än 5 skickas.
4. Sändning och mottagning ska ske på ett säkert sätt.
  Data som skickas mellan klient och server, mellan klienter och mellan aktörer ska inte gå att avlyssna eller manipulera.
5. Ingen obehörig användare får komma åt klientens funktionalitet.
  Kontrollera vilken användare som använder handdatorn.
6. Autentisering av varje meddelande.
  Endast äkta meddelanden från aukoriserade användare ska tas emot och behandlas av systemet. Meddelandens avsändare måste verifieras och att användaren har rätt att utföra den begärda operationenen måste kontrolleras.
7. Data som sänds till andra aktörer filtreras.
  Endast data som är tillåten att överföra till andra aktörer får sändas.
  Data som får sändas är:
  1. Kartobjekt
  2. Larm
  3. Delar av patientjournaler som godkänts av en ledningsenhet
  4. FAQ
  5. Textmeddelanden
  6. VVOIP-trafik
8. Tillämpningarna på klienten ska fungera utan tillgång till nätverk.
  Tillämpningar ska fungera, om än med begränsad funktion, oavsett om det har tillgång till nätverk eller inte.
9. Återuppkoppling till nätverk ska ske automatiskt.
  Om nätverksanslutningen bryts ska återuppkoppling till nätverk ska ske inom 10 minuter efter klienten kommit inom accesspunktens räckvidd.
10. Serverns tjänster ska vara tillgängliga trots krasch.
  Även om en program- eller hårdvarukrasch uppstår på den primära servern ska serverapplikationens tjänster vara tillgängliga.
11. Vid replikering skall konsistens i serverns tillstånd upprätthållas.
  Mer precist ska ingen data i databaser förloras och inga viktiga meddelanden (som har en prioritet ≥ 5) i köernas buffrar förloras vid replikering.
12. Den feltoleranta lösningen skall inte vara mer än dubbelt så långsam än den icke-feltoleranta lösningen.
### Åtgärder
Här beskriver vi de åtgärder vi kommer att genomföra för att implementera respektive krav.
1. Varje klient kommer att ha ett kösystem med en inkö och en utkö. Alla meddelanden som ska skickas mellanlagras i en buffer (utkö) och de som har högst prioritet skickas vidare först. Om nätverksuppkoppling saknas och meddelandet ej kan skickas, ligger meddelandet kvar i buffern.
  Vi sparar meddelanden i köbuffern tills vi har fått en ACK från mottagaren för att inga meddelanden ska försvinna på vägen fram.
  Vi kommer att utnyttja TCP/IP för att skicka information mellan klienter och server. Dessa protokoll garanterar tillsammans att meddelandets alla uppdelade paket kommer att komma fram och att de kommer fram i rätt ordning. Om ett meddelandepaket inte kommer fram skickas det igen.
2. Varje klient känner av signalstyrkan på nätverksanslutningen, dvs. vilken dämpning den har till accesspunkten. Vi definerar låg signalstyrka som en dämpning på mer än 80 dB och hög signalstyrka som all lägre dämpning. Klienten kommer även att detektera om systemet är offline (saknar nätverksanslutning). Vår QoS-Manager kan sedan beroende på dessa nivåer se till att kommunikationen anpassas.
  Klientens QoS-Manager bestämmer systemets servicenivå med hjälp av signalstyrka och batterinivå. För mer info se åtgärd 3.
3. Varje klient känner av sin nuvarande batterinivå, dvs. hur många procent som kvarstår av den maximala batterinivån. Batterinivån är låg vid 20% av den maximala nivån och då kommer klienten att gå i energisparläge.
  Klienten kommer att anpassa antal meddelanden som skickas och storleken på de meddelanden som får skickas. Beroende på vilken servicenivå vår QoSManager anger (beroende på batteri-nivå och nätverkssignal) kommer vi bara skicka meddelanden med prioritet högre än en viss nivå. I servicenivåerna energisparläge och begränsad skickar vi endast meddelanden med prioritet högre än 5.
  Klientens QoSManagers olika servicenivåer:
Batterinivå / Tillgänglig bandbredd	Låg (20 %)	Hög	Nätspänning (Laddar)
Ingen (Offline)	offline & energisparläge = vänteläge	offline	offline
Låg (-80 dB)	energisparläge	begränsad	begränsad
Hög	energisparläge	maximal	maximal

1. För att data som sänds inte ska kunna avlyssnas eller manipuleras kommer vi att utnyttja Secure Shell (SSH). Vi kommer upprätta autentiserade SSH-tunnlar mellan sändare och mottagare. Någon obehörig som avlyssnar denna trafik kommer inte att kunna ta del av någon värdefull information då all data är krypterad. En icke autenserad klient kan heller inte manipulera den data som sänds. Med hjälp av privata och publika nyckelpar kommer vi att kunna knyta entiteter till respektive identitiet.
2. Vi har infört en PIN-kod på varje handenhet för att kontrollera att användaren av enheten har rättighet till detta. Denna kod kan ändras och bör vara personlig för varje enhet. På så sätt kan man garantera att den tänkta användaren, som tilldelats eller satt PIN-koden, är just den som använder enheten och har rättighet att utföra operationer på den. Varje enhet är personlig och kommer att ha ett unikt namn (i stil med ambulanser) som vi använder för att se vem som begär en viss tjänst av servern. Har man tillgång till en enhet förväntas man också vara den som har tilldelats enheten.
3. Eftersom klienter autentiseras varje gång en uppkoppling skapas (med hjälp av SSH) så kommer tunneln meddelanden skickas i vara autentiserad. Alltså kommer varje meddelande att vara autentiserat eftersom de skickas i en autentiserad tunnel.
4. Vi har specifierat ett antal operationer och vissa typer av data vi kan utbyta med andra aktörer. Alla meddelanden som skickas via servern kommer att filtreras innan de skickas iväg. Meddelandens typer kommer att kontrolleras mot listan för att försäkra oss om att endast tillåten information och data skickas till andra aktörer. Samma filter agerar på samma sätt då data anländer till servern. Vi kommer filtrera data och genom detta filter inte tillåta att ej tillåten data fortsätter vidare i systemet eller sparas.
5. Vi lagrar kartobjekt och annan aktuell uppdragsinformation lokalt på klienten, så oavsett om klienten har tillgång till nätverk eller inte så kan man ändå komma åt all kartinformation, information om uppdrag och patientjournaler som hittills har sparats på enheten information. Denna information kommer dock inte vara helt uppdaterad förrän nätverket finns tillgängligt igen. Detta innebär att klienten inte hela tiden måste använda nätverket för att komma åt information utan kan klara sig kortare stunder utan nätverksåtkomst. Meddelanden och andra händelser som användaren utför lagras lokalt tills nätverk finns igen och denna information kan utbytas med servern. Vi kommer att meddela användaren när nätverksanslutningen bryts så att denna vet om att informationen kan vara gammal och att det kanske inte går att ringa.
  Denna lösning gör att servern måste ha funktionalitet för att sammanfoga olika ändringar och slänga ändringar som kommer in i fel ordning.
6. Handenheten (nokian) har en inbyggd funktion som tar hand om återkoppling till nätverket då det tillfälligt gått ner, detta görs när handenheten kommit inom accesspunktens räckvidd. Våra köer och upprättade SSH-tunnlar kommer också att försöka återansluta om anslutningen bryts. Meddelanden som lagrats lokalt kommer att utbytas med servern när återuppkoppling skett och tunnlar återupprättats.
7. För att serverns tjänster ska vara tillgängliga även om en program- eller hårdvarukrasch uppstår på den primära servern, kommer vi att använda oss av lösningen primary-backup. Alltså om klienten inte får svar från den primära servern så ska klienten kontakta backupservern istället. Det ligger en frontend-mjukvara på klienten som avgör vilken server som används. För att undvika att backuppen tas i bruk trots att primary fungerar, tex vid kortare nätverksavbrott, har vi en heartbeat-funktion.
   Backup-servern testar förbindelsen till primary och nekar anslutningar från klienter om primary fortfarande är igång.
8. Vid replikering skall konsistens i serverns tillstånd upprätthållas, alltså ska backupservern ha samma tillstånd som den primära. För att hålla backupservern uppdaterad ska vi synkronisera databasen mellan servrarna. Vi ska använda oss av MySQL Cluster som då ser till att båda noderna alltid har samma tillstånd i databasen.
9. Vi har inte haft tillräckligt med tid att installera och konfigurera MySQL Cluster. Vi kan därför inte vara säkra på dess prestanda, men vår uppfattning är att lösningen inte uppfyller prestandakravet.
### Test
Här beskriver vi hur vi ska testa att kraven är uppfyllda.
1. Vi kan logga alla meddelanden som skickas och tas emot av vårt system. Dessa loggar kan vi sedan gå igenom för att säkertsälla att inga meddelanden som har prioritetsnivå ≥ 5 har försvunnit. Både server och klienter kommer att skapa egna loggar över deras skickade och mottagna meddelanden. Vi kan sedan jämföra dessa loggar för att se om dessa skiljer sig, dvs. om alla noder i systemet har samma uppfattning om hur många viktiga meddelanden som har förlorats. Ett test i en timme bör vara tillräckligt.
2. Kontrollera med hjälp av loggar att klientens buffer inte blir full på grund av att den försöker skicka alldeles för mycket data vid dålig nätverkssignal. Vi kan logga och kontrollera att QoSManagern endast tillåter att meddelanden med prioritet ≥ 5 skickas vid låg signalstyrka. Prova om ett meddelande med prioritet 1 kommer att skickas vid låg signalstyrka.
3. Vi kan logga och kontrollera att QoSManagern endast tillåter att meddelanden med prioritet ≥ 5 skickas vid låg batterinivå (mindre än 20%). Vi kan prova om ett meddelande med prioritet 1 kommer att skickas vid låg batterinivå.
4. Vi kan avlyssna trafiken med en "packet sniffer"-applikation (tex. wireshark) och kontrollera att all trafik är krypterad. Avlyssna trafiken för olika typer av meddelanden, alarm, uppdrag och kartuppdateringar.
5. Påvisa att ingen annan än den som ställt in PIN-koden kan komma åt datorn. Någon kan ställa in PIN-koden, sedan får de andra försöka logga in.
6. Logga vad varje meddelande kommer ifrån (IP-adress, användarnamn, lösenord) och kontrollera vilken identitet som ligger bakom sändandet. Är varje meddelande vi loggar autentiserat, dvs. går det att knyta till en identitet. Om vi skickar ett meddelande utan att autentisera oss, kommer systemt då att behandla våra begärda operationer?
7. Övervaka trafiken genom loggar och kontrollera att all trafik som skickas till en annan aktör är ok (dvs. att den endast innehåller det vi specifierat som godkänt). På så sätt kan vi testa våra filter och skapa statistik över hur mycket tillåten respektive otillåten information vi skickar till andra aktörer.
8. Genom att starta klienten utan att ansluta till något nätverk och sedan starta och testa applikationer. Skicka meddelanden, ändra kartobjekt osv. Alternativt kan vi starta med nätverksåtkomst och starta upp klientens applikationer. Om vi sedan går ut ur wlanets räckvidd och skickar meddelanden och lägger till kartobjekt, kommer detta vara möjligt? Kommer data att tappas?
9. För att testa återuppkopplingen kan vi gå ut ur accesspunktens räckvidd så att vi förlorar nätverksanslutningen. Vi kan sedan gå inom räckvidd igen och se om klienten återansluter. Vi kan mäta tiden det tar att återuppkoppla.
10. För att testa om serverns tjänster är tillgängliga om en program- eller hårdvarukrasch uppstår så kan vi stänga den primära serverprocessen. Sedan kan vi logga och kontrollera att klienterna istället ansluter till backupservern. Om denna anslutning lyckas och klienterna kan utföra operationer mot backupservern så är tjänsterna tillgängliga (trots primära serverns krasch).
11. Vi kan stänga av den primära serverprocessen och låta klienter ansluta till backupservern istället. Tillståndet där ska då vara det samma som vid den primära innan vi stängde av den. Vi kan kontrollera ifall exempelvis kartbilden ändras, dvs. om tillståndet på den sekundära servern är skiljt från den primära serverns tillstånd.
  Dessutom kan vi jämföra den primära databasen med den sekundära.
12. Logga hur lång tid det tar att skicka ett visst antal meddelanden till servern och låt den ACKa dessa. Detta ska först göras utan att starta eller koppla på den feltoleranta lösningen. Klienter ska alltså inte fösöka ansluta till någon backup och data ska inte replikeras. Starta sedan backupservern och hela den feltoleranta lösningen och genomför samma test. Det ska nu inte vara långsammare än hälften så långsamt.
### Resultat av testerna
1. Under testerna tappade systemet inga paket enligt jämförelser av klient och serverloggar. Vi provade alla av systemets möjliga datatyper att skicka och inget blev förlorat. Vi provade även att stänga av saker och allt som vi lade till på kartan blev sen uppdaterat som det skulle när servern drogs igång igen.
2. Det här funkar bra. Då klientens service level ändras meddelas servern om klientens servicenivå och vid låg signalstyrka hos klienten skickar både server och klient endast meddelanden med en prioritet större än eller lika med 5. Vi skickar alltså bara "nödvändiga" paket och vår buffer blev heller aldrig full.
3. Servicenivån meddelas precis som beskrivet i resultat av test 2. Inga paket med prioritet mindre än 5 skickades vid låg batterinivå. Dessa återfinns i klientens utkö, men kommer inte att skickas förrän klientens batteri laddas och ändrar sin servicenivå.
4. Vi har inte hunnit använda exempelvis Wireshark för att kolla om vi kan utläsa någon data.
5. Ingen lyckades logga in. Ytterligare bevis skulle dock behövas.
6. Allting blir loggat och det går inte att skicka paket till servern om man inte är autentiserad.
7. Vi har inte provat att utbyta data med andra aktörer, då dessa inte implementerat något stöd för detta på sin sida.
8. Data tappas ej, både server och klientkö sparar all data i deras respektive buffrar och data skickas sedan när uppkopplingen återfås.
9. Klienten återfår sin uppkoppling automatiskt mot accesspunkten mellan 5-15 sekunder. Att koppla upp mot den primära servern kommer att tar minst 20 sek, eftersom klienten kommer att testa en anslutning till backupservern efter 10 sek och sedan vänta 10 sek till innan primary fösöks igen.
10. Backupen tar över då den primära servern gått ner. Detta kommer att ske då klienten försöker återansluta till den primära men inte får något svar och istället försöker nå backupen. Denna tillåter anslutningen ifall den inte får något svar (heart-beat) från den primära servern.
11. Tillståndet i backupserverns databas är precis detsamma som tillståndet i den primära serverns databas eftersom det är samma databas.
12. Eftersom vi inte hunnit installera och konfigurera ett MySQL Cluster så har vi inte kunnat testa prestandan hos denna lösning.
## Säkerhet
### Tillgångar
Här skriver vi våra tillgångar och bedömer riskerna att de attackeras och hur vi ska göra för att skydda dessa.

Tillgångar	Sannolikhet	Inverkan på system	Åtgärder	Kostnad av åtgärder
Server	Medel	Hög	SSH-tunnlar	Medel
Klient	Medel	Medel	PIN-kod	Låg
Databas	Låg	Låg	PIN-kod för att komma åt den	Låg
Patientjournaler	Låg	Hög	SSH och begäran att få tillstånd att läsa	Medel
Användarinfo (Lösenord, användarnamn)	Låg	Hög	Utbildning, starka lösenord	Låg

### Riskanalys
Vi har genomfört en riskanalys där vi har identifierat de hot som finns mot systemet. Vi har bedömt sannolikheten att de inträffar, vilken inverkan de har på systemet, vilka åtgärder som kan minska riskerna samt vad det skulle kosta att implementera dem. Om sannolikheten för att något inträffar (risken) är låg och kostnaden av åtgärderna är höga så kommer dessa åtgärder inte att implementeras.

Typ av hot	Sannolikhet	Inverkan på system	Åtgärder	Kostnad av åtgärder
Obehörig användare	Medel	Hög	Inloggning: Lösen, fingeravtryck	Låg
"Man in the middle"-attack	Medel	Hög	Kontrollera ursprung, rättigheter, kryptering	Medel
Avlyssning	Hög	Medel	Kryptering	Medel
DoS-Attack	Låg	Hög	Korta timeouts	Hög
Fysiskt intrång	Låg	Hög	Bunker, Securitas	Låg
Delning av information	Medel	Låg	Filtrera, utbildning	Medel
Felaktiga inlägg	Medel	Medel	Möjlighet att ångra/ändra	Låg
Kartläggning av organisation	Låg	Låg	Skicka "brus"	Hög

Obehörig användare
En obehörig person kan komma åt och använda systemet. Detta är en säkerhetsrisk eftersom de kan ta del av information som är hemlig eller känslig. Det kan även vara så att de kan ändra eller lägga till data i systemet så att det inte längre går att lita på dess äkthet.
"Man in the middle"-attack
En attack där någon tar emot all information som en nod skickar och sedan skickar den vidare antingen orörd eller modifierad utan att de båda noderna i systemet märker av dennes närvaro.
Avlyssning
Någon kan avlyssna nätverkstrafiken. Detta i jakt på information vilket utgör ett problem om denna information är konfidentiell.
DoS-Attack
Någon kan utföra en DoS-attack ("Denial of Service"-attack). Detta går ut på att hindra användare från normal användning av ett system genom att göra tjänster otillgängliga.
Överbelastningsattacker.
Fysiskt intrång
Genom fysiskt intrång i serverhallen kan man komma åt kärnan i systemet. Man kan också rent fysiskt stjäla och få tillgång till en mobil handenhet.
Delning av information
Känslig information såsom patientjournaler och information om var olyckor inträffat kan läcka ut så att obehöriga användare kan ta del av dem eller så att tex media får reda på det.
Felaktiga inlägg
Användare kan ändra eller lägga till information på felaktiga sätt, med felaktig data. Dataintegritet kan inte upprätthållas om användare kan lägga in information som inte är granskad.
Kartläggning av organisationen
Detta kan ske genom tex avlyssning av nätverkstrafik i förberedelse för någon annan sorts attack. Attackerare kan försöka ta reda på vilka noder som generar mest trafik för att på så sätt försöka lokalisera ledare.
### Åtgärder och lösningar samt avgränsningar
Här kommer vi förklara de säkerhetsåtgärder vi vidtagit samt beskriva hur vi implementerat lösningarna till de olika riskerna.
Obehörig användare
Servern kontrollerar alla inkommande anslutningar för att se om det är våra egna enheter som ansluter. Detta gör vi genom att anslutningen mellan klient och server går genom en ssh-tunnel. Denna tunnel kan bara upprättas om klienten har en korrekt nyckeluppsättning och alltså kan ingen obehörig skapa en anslutning. Andra aktörer kommer också att ha möjlighet att ansluta på samma sätt. Vi kompletterar ssh:s autentisering med en inlogging som kräver enhets-id och lösenord.
Eftersom vi inte har en separat hårdvara att köra severn på så kommer de flesta studenterna på universitetet kunna upprätta en ssh tunnel till den dator som servern ligger på. Detta utgör en säkerhetsrisk som vi bortser ifrån då det inte hade varit ett problem om servertjänsterna körts på en av oss kontrollerad dedikerad maskin.
Vi hade gärna utnyttjat fingeravtrycksavläsning för att autentisera användare av enheterna om det funnits möjlighet. Detta stöds inte av hårdvaran vi utvecklar för. Istället har vi utnyttjat det underliggande operativsystemets PIN-kodsfunktionalitet. Denna lösning fungerar så att användaren uppger en för varje enhet unik PIN-kod för att få tillgång till enhetens funktionalitet.
"Man in the middle"-attack
SSH-tunneln skyddar mot en "man-in-the-middle"-attack. Vi nekar alla anslutningar som inte är upprättade via en SSH-tunnel. För att upprätta dessa krävs att man fått tilldelat en fördefinerad användare, med tillhörande lösenord, på serverapplikationen samt att ens publika ssh-nyckel finns på servermaskinen.
Avlyssning
Avlyssning hindras genom att all trafik mellan server och klient går genom en krypterad ssh-tunnel. VVOIP-trafik kommer dock inte att skickas via en SSH-tunnel då vi inte haft tid att implementera detta. Paket som skickas för att upprätta anslutningar mellan två klienter kommer att skickas via servern och med hjälp av SSH. Detta är viktigt att påtala för slutanvändaren så de förstår vilka kommunikationsvägar som kan anses säkra.
DoS-Attack
Då vi står inför en DoS-attack kommer vi inte att implementera någon lösning, detta eftersom det skulle kosta oss alldeles för mycket tid. En möjlig lösning är att försöka anpassa "timeout-tiden" vid "requests" så att situationen inte uppstår. Denna "timeout"-tid skulle behöva testas och optimeras i flera led för att faktiskt lösa problemet. Dock måste systemet klara av långa "timeouts" då vi faktiskt hanterar ett system som ska vara aktivt vid krissituationer där anslutningar tidvis kommer att vara bristfälliga och svarstider kommer att vara långa. Denna metod skulle inte hjälpa mot en distribuerad DoS-attack och mot dessa har vi ingen lösning.
Fysiskt intrång
Att skydda servern från fysiska intrång är utanför vår uppgift i det här projektet men det vore bra att tänka på så att serverarna placeras på olika säkra platser så att det blir svårt att komma åt dem. Förslagsvis anlitas ett vaktbolag.
Delning av information
För att försäkra oss om rätt att information skickas kommer vi att filterera information och endast skicka kända datatyper enligt specificerade mallar.
Vid delning av känslig information, såsom patientjournaler kommer vi utnyttja förfrågningar. Klienter kan fråga servern om patientjournaler. Servern kommer i sin tur vidarebefodra förfrågan till en ledningsenhet. En ledningsenhet är en chefsläkare som är den som leder insatsen. Om förfrågan godkänns av ledningsenheten kommer servern att skicka de begärda delarna av patientjournalen till klienten.
Larm kan skickas in från vilken enhet som helst till servern. Servern skickar vidare larmet till en ledningsenhet som kan skapa ett uppdrag och tilldela resurser (andra enheter på fältet). Ledningsenheten skickar uppdraget till servern och servern vidarebefodrar uppdraget vidare till alla berörda enheter. Vi har delat på uppdrag och larm för att vem som helst ska kunna skicka ett larm, men bara de med tillräcklig kompetens ska kunna dela ut uppdrag.
Vi skulle i en skarp situation genomföra utbildning om hur delning av information ska gå till. Så att inte felaktig eller känslig information inte når obehöriga eller felaktiga användare.
Felaktiga inlägg
Inför en skarp situation borde utbildning om hur information ska skapas och ändras korrekt utföras så att alla inblandade har ett gemensamt språk och tolkar meddelanden likadant för att undvika missförstånd. Möjlighet att ångra och ändra kommer att implementeras för att underlätta hanteringen av felaktiga inlägg.
Kartläggning av organisationen
Det enda alternativ vi kommit på för att unvika att avslöja vilka noder i nätverket som är viktigast är att skicka en massa meddelanden innehållande slumpdata för att på så sätt ha lika mycket trafik till varje nod. Detta skulle dock leda till sämre nätverksprestanda och dra mer batteri hos handenheterna. Då båda dessa resurser är begränsade är detta en lösning som ger mer nackdelar än fördelar.
## Etik
### Bakgrund
Vid större olyckor, krissituationer och naturkatastrofer måste många aktörer samverka. Sjukvård, räddningstjänst, militär och polis. Sjukvårdens primära uppgifter är att evakuera och vårda skadade eller sjuka. För att kunna rycka ut snabbt och arbeta effektivt är organisationen beroende av att snabbt få relevant information om var insatser behövs och vad insatsen omfattar.
Sjukvården behöver också kunna ta hjälp av andra aktörer (resurser) vid så stora, eller så många, olyckor att det egna manskapet inte räcker till. Sjukvården agerar på liknande sätt som en resurs för andra aktörer, genom att dela ut information om hur man ger akut medicinsk hjälp till nödställda (rådgivande expertis) samt utvald medicinsk information ur patientjournaler som kan vara till stor nytta. En del information är dock belagd med sekretess vilket begränsar användandet av denna. Kommunikationen mellan krissituationens alla samverkande aktörer är väldigt viktig. I dagsläget finns inget gemensamt bra system för kommunikation och utbytande av information, det finns däremot flera icke kompatibla system inom varje organisation.
Som det är nu är kommunikationsrymden bristande ute i fält. Det finns över tvåhundra olika system som används idag, ett gemensamt system ökar förmågan till samverkan både i vardagsarbete och vid kriser. Systemets funktioner bidrar till att effektivisera arbetet inom och mellan de organisationer som använder det. När en situation som kräver kommunikation mellan olika organisationer uppkommer, kan de enkelt koppla upp sig mot samma system (MSB, 2009).
Inom sjukvården finns det många olika expertiser på olika områden, det finns läkare, kirurger, sjuksköterskor, ambulanspersonal med flera. Vår utrustning är främst tänkt för personer som jobbar ute i fält, till exempel ambulanspersonal. Men läkare och sjuksköterskor ska fortfarande kunna använda denna produkt om de sätts ut i fält, eller om ambulanspersonalen behöver hjälp så ska de kunna kontakta en läkare från fältet via utrustningen.
För att göra en organisation mer robust så ska den som har expertis inom området vara den som tar besluten. Inom sjukvården idag med deras organisation finns det en stor barriär mellan till exempel läkare och sjuksköterskor. Det finns tendenser till att läkares teoretiska kunskaper anses viktigare och mer korrekta än andra rollers praktiska erfarenheter. Läkare, eller andra personer med nyckelroller eller expertis, anses ha hög status i organisationen och det förekommer normer för hur kommunikation sker mellan olika roller.
### Teorier
Här kommer vi kortfattat beskriva de traditionella normativa etiska teorier som ligger till grund för våra etiska bedömningar.
De normativa etiska teorierna diskuterar hur vi bör handla, vad som är rätt och vad som är gott. Det finns inom den normativa etiken åtminstone tre stycken olika etiska system, teleologi, deontologi och dygdetik (Collste, 2002).
#### Teleologisk etik
Inom den teleologiska etiken fokuserar man på konsekvenser av personers handlingar och i huvudsak på att genom olika handlingar maximera nyttan (Collste, 2002).
Exempel på teleologiska teorier är utilitarismen och etisk egoismen. Skillnaden mellan dessa teorier är hur man ämnar uppfylla nyttomaximeringen. Den etiska egoismen anser att varje individ själv vet bäst hur deras egna intressen ska uppfyllas. Handlingen som uppfyller det egna intresset kan vara nyttig, skadlig eller neutral för andra. Den etiska egoismen kräver inte att individen tar hänsyn i andras välbefinnande men det är okej att göra det. Det kan vara så att den egna lyckan ökar då andras lycka ökar, men vid en konflikt ska egoisten handla så att denna tillfredställer egenintresset (Tännsjö, Torbjörn (2000).
Utilitarismen säger däremot att varje handling ska bedömas utifrån hur väl den maximerar den sammanlagda nyttan eller lyckan. Detta innebär att man måste ta hänsyn till alla som påverkas av en handling (Collste, 2002). För att få fram den sammanlagda lyckan adderar man skilda personers lycka, så antalet personer har betydelse om det påverkar summan av lycka, men om antalet personer förändras och samtidigt kompenseras av förändring hos personers lyckonivå så saknar det betydelse. Detta kan leda till att nyttofördelningen blir ojämlik, vilket enligt utilitarismen är godtagbart.
#### Deontologisk etik
Deontologiska etiska teorier anser att egenskaperna hos en viss handling är det mest viktiga, exempelvis aktörens intentioner och motiv (Collste, 2002).
Exempel på deontologiska teorier är pliktetik, rättighetsetik och kontraktsetik. Inom pliktetiken ska man handla i enlighet med plikterna. Immanuel Kant som var en av pliktetikens förespråkare menade att man enbart bör handla då handlingen kan upphöjas till allmän lag (Collste, 2002). Förenklat uttryckt; det som kan upphöjas till allmän lag, dvs gälla för alla utan undantag, är plikt.
Inom rättighetsetiken avgörs en handlings moraliska status av hurvida den upprätthåller eller kränker dina rättigheter. Det finns två sätt att se på rättigheter, positiva rättigheter (rätt att få något) och negativa rättigheter (rätt att slippa berövas något). Det finns tre stycken negativa rättigheter enligt rättighetsetiken, dessa är liv, frihet och egendom (Collste, 2002). Det kan vara svårt att kombinera dessa båda synsätt.
Kontraktsetiken påstår att människan är egenintresserad av sin natur och moral består i regler som rationella individer skulle acceptera på villkoret att andra också accepterar dem. Individen kan ge upp en viss del av sin frihet för att gynna gruppen den tillhör, men om någon i gruppen bryter mot kontraktet så har personen ställt sig utanför gruppen och har inte längre någon rätt till fördelarna som kontraktet gav dem (Collste, 2002).
#### Dygdetik
Dygdetiken är en etiklära som försöker svara på hur vi bör vara som människor och att alla människor bör handla som goda människor gör, istället för att söka svaret på vilka handlingar som är rätt eller fel. De karaktärsdrag som anses som moraliskt värda att eftersträva kallas dygder. Olika dygdetiker har dock olika uppfattningar om vilka dessa dygder är (Collste, 2002).
Enligt Aristoteles är vishet, måttfullhet, rättvisa och mod de viktigaste dygderna (Collste, 2002).
### Modell
Här ska vi beskriva den modell vi kommer att använda oss av för att få struktur i analysen.
I denna etiska analys kommer inte de traditionella etiska teorierna räcka till. Med traditionella teorier får man enligt Deborah Johnson problem vid utvärdering av etiska problem relaterade till IT. Hon menar att det inte går att reglera denna typ av etiska frågor på samma sätt som vi gör traditionellt sett. Ny teknik som IT skapar problem som vi aldrig tidigare stött på. Teknik av det här slaget skapar också många nya möjligheter. Om man tillämpar de traditionella teorierna löper man risk att missa dessa nya möjligheter (Johnson, 2001).
Traditionella teorier kan dock användas för att identifiera de etiska problem som kan uppstå. Vi kommer att använda oss av Sven-Ove Hanssons modell för riskbedömning. Hansson nämner ett antal frågor som man bör beakta i den etiska analysen. Dessa frågor är viktiga eftersom de svarar på vilka intessenter som finns i en viss situation och hur fördelningen mellan risk och nytta ser ut. Frågorna presenteras nedan (Hansson, 2007).
- I vilken utsträckning gynnas den som är utsatt för risken?
- Är fördelningen mellan risk och nytta rättvis?
- Kan fördelningen mellan risker och nyttor göras mindre orättvis genom omfördelning eller kompensation?
- I vilken utsträckning har de som är utsatta för risk själva kunnat vara med och besluta?
- Har personer som är utsatta för risk tillgänglighet till all relevant information om risken?
- Finns det personer som är utsatta för risk men som inte kan eller får vara en del av beslutsprocessen?
- Gynnas beslutsfattaren av andras utsatthet för risk?
### Identifiering
Här kommer vi identifiera riskerna med systemet och motivera varför de kan utgöra ett moraliskt problem.
#### Integriteskränkning
Känslig information om patienter kan komma att spridas till olika personer, dessa kan möjligen vara obehöriga att ta del av denna information. Det finns en risk att denna informationsspridning sker på ett sätt som kan uppfattas som kränkande av patienten i fråga. Detta kan ske då en person kommer över mer känslig information än vad denne behöver för att kunna lösa en specifik uppgift eller om någon obehörig tar sig in i systemet och tar del av känslig information (antingen genom att komma över en handenhet eller genom någon form av attack via nätverket).
De flesta personer vill själva kunna bestämma vilken information om dem som andra personer ska känna till. De vill också kunna reglera hur mycket andra personer känner till beroende till exempel på hur närstående de är. Att inte kunna bestämma över eller reglera sådan information som handlar om en själv kan sägas utgöra en integritetskränkning. En kränkning av någons integritet anses som problematiskt eftersom det inskränker på dennes autonomi, dvs. rätt till självbestämmande. Personer (här patienter) kan komma att må dåligt av att veta att många andra känner till vad de har för sjukdomar eller åkommor och därmed känna sig kränkta.
En annan aspekt av problemet ligger i att det föreligger en risk att bryta mot någon av Sveriges olika lagar. Personuppgiftslagen (PUL) reglerar hur information får spridas. PUL har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. PUL bygger på ett EG-direktiv och varje EU-land måste stifta egna lagar utifrån detta (Datainspektionen, 2009).
#### Fel information eller misstolkning av information och dess påverkan på prioriteringar eller resursutnyttjande
Om någon obehörig tar sig in i systemet, antingen genom att komma över en handenhet eller genom någon form av attack via nätverket, så kan detta leda till att denne matar systemet med felaktig eller missvisande information. Med felaktig eller missvisande information föreligger en stor risk för att felaktiga beslut kommer att fattas.
Det finns en risk att personen som prioriterar larm kan prioritera annorlunda än i dagsläget. Till skillnad från dagsläget skulle vårt system kunna möjliggöra att ett larm presenteras som en bild istället för text eller ljud (eller en kombination av dessa). Det skulle kunna leda till felaktiga prioriteringar då andra sinnen (än vanligt) blandas in och andra kommunikations-kanaler används.
En bild av en person som är väldigt blodig men egentligen bara har näsblod kanske prioriteras före en annan person med en skada som är allvarligare. Missvisande information kan påverka prioriteringar allvarligt. Om informationen som skickas till beslutsfattaren är felaktig eller missvisande kan en beslutsfattare fatta felaktiga beslut som orättfärdigat kan kränka personers rättigheter eller kosta någon livet.
Om mycket information om olika olyckor flödar genom systemet och finns tillgängligt för många enheter, finns en risk om den person som ser olyckshändelsen väljer att handla på eget bevåg och inte att följa sin instruktioner, kanske till följd av att de skadade är anhöriga till denne. Detta kan leda till felaktiga prioriteringar. Det ställer också frågor om autonomi. Bör man i alla situationer följa givna order och instruktioner eller bör man ha friheten att kunna handla på eget bevåg.
#### Felutnyttjande
Det finns en risk för att systemet skulle kunna användas till andra ändamål än det designats för. En organisation med mål att göra skada (exempelvis en terroristcell) kanske skulle kunna organisera sig bättre och kommunicera mycket lättare med hjälp av detta system. Detta utgör ett moraliskt dilemma då tanken med systemet är att det ska kunna rädda fler liv medan det i fel händer istället skulle kunna användas för att öka antal döda.
#### Uppmärksamhet, systemkrasch och ansvar
Systemet kommer att användas i anslutning till många andra aktiviteter som ofta kräver stort fokus av användaren. Det finns en risk att systemet tar för mycket uppmärksamhet ifrån användaren. Detta kan vara farligt då denne förmodligen borde ha störst fokus på en annan primär uppgift (vårda en skadad, köra bil). Alltså kanske inte den primära uppgiften får det fokus och den koncentration den borde ha. Systemet kan komma att hindra användaren i dennes yrkesroll.
Stor risk för trafikolyckor förekommer om systemet används av någon som kör bil. En trafikolycka kan medföra förödande effeker som personskador och egendomsskador. Detta kan utgör ett moraliskt problem vad gäller ansvar, exempelvis vem kan hållas ansvarig för personskador som uppkommer i samband med användning av systemet? En paradox uppstår om en person använder systemet för att kunna hjälpa fler människor, men inte utför sin uppgift lika bra eller effektivt med hjälp av det eftersom det stjäl uppmärksamhet.
Systemet kan råka ut för en hel mängd olika missöden. Dess funktioner kan sättas ur spel av olika orsaker. Den etiska aspekten av dessa problem består i att besvara frågor som; vem är ansvarig för att systemet beter sig och utför det som vi lovat att det ska? Om systemet blir så stort och användbart att aktörerna helt förlitar sig på det, blir problem och driftstopp mycket allvarliga särskillt om det inte finns backupsystem som kan träda i kraft. Hela organisationen kan lamslås. Detta ökar ansvarsbördan för att få systemet att fungera.
### Analys
Här ska vi göra en etisk analys av de olika identifierade riskerna. Detta gör vi utifrån vår ovan nämnda modell.
#### Allmänt
Avsikten med systemet är god, det är en god teknik i den mening att den är ämnad att hjälpa nödställda människor vid olyckor samt katastrofer. Nödställda, som redan är utsatta för andra risker, gynnas väldigt mycket av systemet. Räddningsarbetare kommer utsättas för stora risker i arbetet med att undsätta de nödställda. Detta är något som de av egen fri vilja valt själva genom valet av yrke, de får dessutom betalt för det. Vårt system kommer inte att påverka detta frivilliga risktagande i nämnvärd utsträckning. Detta skulle fortgå ändå, med eller utan vårt system. Räddningsarbetare utgör en stor nytta för samhället, utan dem riskerar samhället att lamslås. Ett fåtal människor tar stora risker för att hjälpa många nödställda. Fördelningen mellan risk och nytta bedöms av en räddningsledare som vid vilken tidpunkt som helst kan kalla tillbaka räddningspersonalen. Med information från vårt system finns möjlighet att denne räddningsledare kan ta bättre beslut och därmed slippa utsätta personal för onödiga risker.
Genom användning av vårt system kan räddningspersonal vara bättre uppdaterade med rätt information och lägesbild. På så sätt kommer de få relevant information om vilka risker de kommer att utsättas för. Räddningsarbetare har förvisso anmält sig frivilligt men de är ställda under en beslutsfattande räddningsledare. En person som kanske inte själv utsätts för risken då denne ofta befinner sig längre bort från olycksplatsen. Räddningsledaren kan dock vinna mycket prestige genom att dennes underställda gör ett bra jobb i räddningsarbetet. Därmed kanske beslutfattaren utsätter sina underställda för större risker.
Det är patienterna och de nödställda som löper risk att få sin integritet kränkt om systemet införs men det är också de som gynnas mest av att systemet kan effektivisera räddningsarbete och öka deras chanser att få korrekt hjälp i tid.
#### Integriteskränkning
Det är patienternas integritet som löper risk att kränkas om deras patientinformation handhas slarvigt av systemet och dess användare. Men det är också samma patienter som gynnas av att riskerna tas då det förhoppningsvis ger sjukvårdspersonalen möjligheter att bistå dem med bättre och mer exakt vård. Fördelningen mellan risk och nytta är reciprok. Problemet är att det inte är patienterna själva som bestämmer om riskerna ska tas och i vilken utsträckning. Det är istället systemets utvecklare och användare som kan avgöra vilken information som ska behandlas. Det kan också vara svårt att informera allmänheten om vilka risker de löper då det kan vara svårt att förmedla hur säkert systemet är. De som avgör om riskerna ska tas kan tjäna på att de tas i form av ökat anseende på arbetsplatsen om de lyckas väl i vårdandet av patienterna, vilket ju givetvis även gynnar risktagarna (nödställda patienter).
En utilitarist menar att man skulle få kränka den personliga integriteten om detta medför tillräckliga förtjänster såsom nytta eller lycka i tillräcklig utsträckning.
Enligt kontraktsetiken skulle rationella individer kunna ge upp en viss del av sin integritet för att kunna ta del av andra fördelar systemet medför. Rättighetsetiken menar däremot att man inte bör kränka den personliga integriteten. Denna etik anser dock att personer frivilligt skulle kunna avstå ifrån denna rättighet, att inte bli kränkt, för att åstadkomma andra fördelar. Alltså skulle ingen direkt kränkning ske, genom handlingen att dela känslig information, om personen redan självmant avstått från rättigheten genom att leva i och ta del av samhällets andra fördelar. Om man tillämpar pliktetiken skulle man få dela känslig information om man hade som avsikt att göra gott och det kan upphöjas till allmän lag.
#### Fel information eller misstolkning av information och dess påverkan på prioriteringar eller resursutnyttjande
Då en beslutsfattare innehar felaktig information eller misstolkar korrekt information och därefter fattar beslut om hur räddningsinsatser ska genomföras så kommer nödställda och räddningsarbetare kanske att utsättas för större risker än nödvändigt. Ett stort informationsflöde medför positiva effekter men också risk för felbedömningar om informationen visar sig vara felaktig eller missvisande. Felbedömningar kan vara förödande, men att ha tillräckligt mycket information vid rätt tillfälle kan rädda liv. Felbedömningarna kan utsätta både patienter och räddningsarbetare inför onödigt stora risker. Räddningsarbetare kan påverka informationen i systemet, medan de nödställda inte kommer ha denna möjlighet. Dessutom kan ingen utav dem garantera att någon annan inte kommer att göra intrång och ändra på informationen. Ett källkritiskt öga skulle kunna upptäcka felaktig information, men det är inte säkert att alla kommer att vara medvetna om att informationen kan vara felaktig och litar blint på den vilket kan medföra en stor fara. Sjukvården kan komma att tjäna på ett system som ger dem möjlighet att enklare sprida information. De tar dock stor symbolisk skada ifall felaktig information skulle leda till ett stort misslyckande. Förtroendet för sjukvården kan komma att sjunka.
Enligt utilitarismen skulle risken rättfärdigas om man i det stora hela skulle tjäna på ett större informationsflöde och på så vis kunna rädda fler liv, dvs. maximera nyttan. Att en beslutsfattare inom sjukvården fattar ett beslut om prioritering som kan anses felaktigt blir ett stort problem eftersom vedebörande bör maximera nyttan av räddningsinsatsen.
En deontolog skulle kunna rättfärdiga systemet om motivet bakom införandet av systemet och dess informationsdelning exempelvis är att hjälpa fler människor på ett bättre sätt.
#### Felutnyttjande
Det är svårt att förutspå om det då skulle kunna användas för att göra ont, men i händerna på en organisation som har som syfte att göra ont omvänds systemets goda mål snabbt till att vara onda. Systemets nytta i rätt händer kommer förmodligen vara större än dess eventuella risk för kriminellas användning utav det. Personer som kommer att utsättas för denna risk i framtiden har dock ingen möjlighet att påverka detta. Både utvecklare eller inköpare av systemet tjänar dock på att ta risken, men ansvar för systemets eventuella kriminella användande är svårt att fastställa.
Ur ett utilitaristiskt perspektiv skulle systemets utveckling och användande kunna rättfärdigas genom hur stor nytta det gör för nödställda vid räddningsinsatser.
Enligt deontologisk etik har alla människor ett ansvar att inte handla omoraliskt. Detta gör att framtagningen av det här systemet inte kan anses moraliskt felaktigt utan att det åligger eventuella missgärningsmän att avstå från skadliga handlingar.
#### Ansvar
Det finns många och långa kausalitetskedjor om man analyserar olika effekter av systemet. Systemet kan ligga bakom att en hel hjälporganisation lamslås till exempel vid systemkrasch. En trafikolycka orsakad av för stort fokus på handenheten istället för på vägen medför många morlaiska problem. Oftast drabbas nödställda, patienter eller sjukvårdare, men även andra nu okända aktörer eller personer kan drabbas. Riskerna kommer med införandet av systemet och initieras av utvecklarna. Både utvecklare, uppköpare och användare innehar ett slags ansvar för att systemet gör som det är tänkt och att det inte medför oförutsedda risker. Det är utvecklarna som måste se till att systemet är pålitligt och strukturera regler eller instruktioner. Användarna har ett ansvar att lära sig systemet och använda det som det är tänkt. De bör följa exempelvis utvecklares regler och instruktioner. Inköpare måste vara tydliga med vilka krav som ställs på utvecklarna, men även på användarna.
### Åtgärder
Här ska vi diskutera vilka åtgärder, dvs. vilka moraliska och etiska hänsynstaganden, som vi har gjort eller kommer att göra som påverkar utformningen av systemet.
#### Integriteskränkning
För att kunna tillgodose alla inblandades integritetskrav måste man implementera både autentisering och användarintegiretet. Kontroller av ursprung, rättigheter och data bör ske så att endast behörig personal får tillgång till viss information. Man måste kunna försäkra sig om att användare är de personer de utger sig för att vara. Alltså måste användare autentisera sig och systemet måste kontrollera om denne är en behörig användare. Vi ämnar uppnå detta genom att kryptera all nätverkstrafik så att den inte är begriplig även om någon avlyssnar den. För att använda handenheterna måste man först logga in och då kontrolleras användarens identitet genom lösenordsskydd. Om vi hade haft teknisk möjlighet eller kunskap skulle vi ha kunnat implementerat fingeravtrycksläsare, vilket är säkert men även kan vara krångligt i fält och stressiga situationer. För att undvika integritetskränkning kan man filtrera känslig patientinformation och endast skicka det som är relevant för att lösa en specifik uppgift. Informationen bör även raderas vid utloggning från handenheten eller när uppdraget är slutfört. Vi ämnar inte bryta mot någon av Sveriges gällande lagar. Personuppgiftslagen (PUL) som reglerar hur information får spridas kan komma att vara en begränsning. Vi kommer hantera känslig information likt det nyligen framtagna systemet RAKEL och i enlighet med PUL genom att se till att alla anslutningar är säkra och att informationen inte lämnar systemet utan att passera någon användare som är behörig (MSB, 2009).
#### Prioritering
Det finns i ett sånt här system stor potential att förbättra prioriteringen mellan olika olycksplatser och skicka de resurser man har till de platser där de gör mest nytta eftersom den som ska ta beslutet får mycket information presenterad på ett tydligt och strukturerat sätt istället för att till exempel se olycksplatserna med egna ögon.
#### Felutnyttjande
Många av de åtgärder som tidigare nämnts för att skydda patienternas integritet gör också att systemet blir svårare att använda till fel syften om man är obehörig. Man bör inte låta systemet komma i andra händer ens när det är gammalt och ska bytas ut. För att förhindra detta skulle man kunna komma överrens med kunden om att systemet bör kasseras då man inte kommer att använda det längre för att inte riskera att hamna i fel händer där syftet bakom användandet inte är analyserat. Man kan också i mer traditionell ordning upprätta ett kontrakt med kunden. Antingen sätter utvecklaren upp ett antal protokoll och regler som kunden lovar att uppfylla eller så kan utvecklaren hyra ut det till kunderna och sedan ansvara för efterarbetet. Man bör åtminstone uppmärksamma kunden och systemets användare om de risker som föreligger.
#### Personskada
Vi kan minska risken för personskador genom att ge systemet god användbarhet. Handenheten måste vara lätt att använda i samband med andra aktiviteter. Huvudfokus ligger på att lösa en annan uppgift, systemet ska bara stödja detta arbete. Vi vill förhindra exempelvis trafikolyckor (vid användning av handenheten i bil) genom att göra det grafiska gränssnittet så tydligt och lättanvänt som möjligt. Handenheten ska inte behöva uppmärksamhet från användaren hela tiden.
#### Systemkrasch
Haveri eller fel i systemet kan få förödande konsekvenser och det är därför viktigt att bygga ett robust system. Vi ämnar implementera en reservserver som ska kunna ta över trafiken om den ordinarie servern av någon anledning går ner. En lösning som vi tror skulle ha stor påverkan på systemets tålighet är att införa en hybrid av "ad-hoc"- och "klient-server"-struktur, men det kommer vi inte kunna genomföra, främst på grund av tidsbrist. För att öka tillgängligheten har vi även tänkt oss att handenheterna ska kunna gå ner i strömsparläge när deras batterinivå är låg. I detta läge kommer fortfarande högt prioriterade meddelanden att komma fram. Vi försöker helt enkelt göra ett så robust, pålitligt men ändå användbart system som möjligt så att användarna vinner på att använda systemet och kan göra ett bättre arbete.
### Diskussion
Det finns vissa risker med ett sånt här system. Främst rör det sig om integriteten hos de patienter vars journaler haneteras av systemet som kan komma att kränkas. Dessa risker kan dock minimeras med hjälp av säkerhetsfunktioner så som kryptering. Sammantaget kan man enligt utilitarismen anse att nyttan maximeras med ett sånt här system eftersom de risker som finns kan minskas och de positiva följderna är större än skadan som uppstår om riskerna inträffar.
Enligt deontologiska teorier finns det få argument för att inte utveckla det.
Om man utgår från den modell vi valt för vår analys så är det samma personer som tar riskerna som också gynnas av dem. Det som talar emot är att de inte har någon möjlighet att påverka huruvida systemet ska införas eller inte.
## Människa, teknik och samhälle
### Organisation
I Sverige är ansvaret för hälso- och sjukvården uppdelat mellan staten, landstinget och kommunen. Vården regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och ibland även av Socialstyrelsens föreskrifter. Staten är ansvarig för en övergripande hälso- och sjukvårdspolitik och är med hjälp av Socialstyrelsen ansvarig för tillsynen av vården. Landstinget ansvarar för att organisera vården och göra den tillgänglig. Kommunen ansvarar för äldrevården samt att stödja de som skrivs ut från sjukhusvård. Kommunerna ansvarar också för att stödja funktionshindrade genom exempelvis boende och sysselsättning. Hälso- och sjukvården kan delas in i de tre nivåerna regionsvård, länsvård och primärvård (HSL, 2009).
#### Primärvård
Den öppenvård som de flesta är i behov av för att upprätthålla sitt allmänna hälsotillstånd kallas primärvård. Vårdcentraler utnyttjas för medicinsk behandling av patienter som inte kräver sjukhusens tekniska resurser. Primärvården innebär förebyggande hälsoarbete, omvårdnad, regelbundna kontroller, rehabilitering, jourverksamhet, hembesök och vård i äldreomsorgen. På vårdcentraler arbetar många yrkeskategorier som innefattar allt från läkare till kuratorer.
#### Länssjukvård
Länssjukhus har ett urval specialistmottagningar med mer avancerad medicinsk utrustning som täcker de flesta områden. Verksamheten på dessa sjukhus är mest i form av slutenvård, dvs. att patienter läggs in ett eller flera dygn på en avdelning, men även öppenvård bedrivs.
#### Regionssjukvård
För att behandla särskilt komplicerade eller sällsynta sjukdomar och skador finns olika regionssjukhus med mer specialiserad vård än andra sjukhus. Läkare och sjuksköterskor på dessa regionssjukhus får därmed hög kompetens inom den högspecialiserade vården. Endast vid ett fåtal sjukhus finns den dyraste och mest avancerade utrustningen. Dessa sjukhus kan vara specialiserade på en viss typ av skador och kan få ta emot patienter från hela landet. Universitetssjukhuset i Linköping är exempelvis specialiserade på behandling av allvarliga brännskador. Alla landsting har dock inte egna regionssjukhus utan sluter avtal med närliggande regionsjukhus i andra landsting.
### Ledning
Vid varje olycksplats finns en sjukvårdsledare och en medicinskt ansvarig. Detta är förutbestämda roller som tilldelas personalen i den första ambulansen som kommer fram till olycksplatsen. Detta gäller fram till dess att annan särskilt utbildad personal anländer. Sjukvårdsledaren samarbetar med räddningstjänsten, polisen och sjukhuset. Den som är medicinskt ansvarig fattar beslut om medicinska ingrepp och skadeprioriteringar. Rollen som sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig kan innehas av samma person (Krisinformation, 2009).
Vid krissituationer finns ett antal gällande svenska, men även internationella, förordningar och lagar beroende på situationens karaktär. Dessa specificerar exempelvis att det i kommuner och landsting ska finnas en krisledningsnämnd för att ta beslut och fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (Lag 2006:544, 2009).
Vid allvarliga händelser kan sjukvården begära assistans från Socialstyrelsen via tjänsteman i beredskap (TiB) som finns i beredskap dygnet runt årets alla dagar. Tjänstemannens uppgift är att upptäcka och informera om allvarliga händelser och denne kan vid behov initiera och samordna krisledningsarbetet (Socialstyrelsen, 2009).
Initialt vid en krissituation, innan man vet hur stor insatsen kommer att bli, går sjukhusets ledning in i ett så kallat stabsläge i en ledningscentral. Ledningsgruppen har kontakt med personal på olycksplatsen och samordnar verksamheten. Det är ledningsgruppen som kontaktar andra sjukhus om ett stort antal skadade väntas. Från sjukhuset skickas en sjukvårdsgrupp till skadeområdet. En sjukvårdsgrupp består av läkare och sjuksköterskor med särskild katastrofmedicinsk utbildning och som är utrustade för att arbeta inom ett skadeområde. Denna ledningsgrupp kan besluta att höja beredskapsläget till katastrofläge och larma katastrofledningen på landstingsnivå. I denna ledning finns en sjukvårdsledare, en medicinskt ansvarig och en stab som leds av en stabschef. Bemanningen av katastrofledningen och vilka lokaler som ska användas är förutbestämda. Om en händelse däremot berör flera sjukvårdsområden eller om belastningen helt enkelt blir för hög kan arbetet samordnas av den regionala medicinska katastrofledningen. Det finns ständigt en regional tjänsteman i beredskap (RTIB) och en regional beredskapsläkare (RBL) (Krisinformation, 2009).
### Uppgifter
Sjukvårdens primära uppgifter vid både normala och extraordinära omständigheter är att transportera och vårda skadade eller sjuka. Detta innebär ofta att skicka ut ambulanser för att snabbt kunna ge vård och för att transportera de skadade till sjukhus där det finns bättre möjligheter till vård. Ambulanssjukvården regleras av HSL och bedrivs på själva olycksplatsen (där den skadade hämtas) men även under transporten till sjukhus. I ambulansen arbetar ambulanssjukvårdare och för att höja kompetensen minst en sjuksköterska (HSL, 2009).
Sjukvården behöver kunna ta hjälp av andra aktörer vid en katastrof eller vid en extraordinär händelse där så många olyckor har inträffat att det egna manskapet inte räcker till. Sjukvården agerar på liknande sätt som en resurs för andra aktörer, genom att dela ut information om hur man ger akut medicinsk hjälp till nödställda (rådgivande expertis) samt utvald medicinsk information ur patientjournaler som kan vara till stor nytta. En del information är dock belagd med sekretess vilket begränsar användandet av denna.
### Kommunikation
Vid större olyckor, krissituationer och naturkatastrofer måste många aktörer samverka. Man kan behöva blanda in flera olika kommuner och landsting i krissituationer och dessa kan ha olika rådande procedurer och principer. Men även andra samhällsaktörer förutom sjukvården såsom räddningstjänst, militär och polis måste blandas in. För att sjukvården i samverkan med andra ska kunna rycka ut snabbt och arbeta effektivt är organisationen beroende av att snabbt få relevant information om var insatser behövs och vad insatsen omfattar. Kommunikationen mellan krissituationens alla samverkande aktörer är väldigt viktig.
I dagsläget är kommunikationsrymden bristande ute i fält. Det finns inget gemensamt, bra system för kommunikation och utbytande av information. Det finns däremot flera inkompatibla system inom varje organisation. Över tvåhundra olika system används. RAKEL är dock ett system som är under uppbyggnad av MSB på begäran från regeringen, för att lösa dessa kommunikationsproblem, det beräknas vara klart 2010. Ett gemensamt system skulle öka förmågan till samverkan både i ordinära olyckor och vid extraordinära kriser. Tanken med RAKEL är att olika organisationer, då en situation uppkommer som kräver kommunikation mellan dem, enkelt ska kunna koppla upp sig mot samma system. RAKEL är dock inte fullt färdigutvecklat, integrerat och använt av alla olika inblandade aktörer då dessa själva får avgöra om de ska köpa in systemet (MSB, 2009).
Idag finns en ledningscentral som framför allt delegerar och koordinerar uppdrag via radio. När man är ute i fält så kommunicerar man oftast muntligen ansikte mot ansikte, men om man behöver information från någon som inte är på plats så ringer man via radio eller telefon. Alltså skulle man förlora en viktig kommunikationskanal ifall telefonnätet skulle gå ner vid en eventuell katastrof.
Inom sjukvården finns det många olika experter på olika områden. Det finns läkare, kirurger, ambulanspersonal och sjuksköterskor med flera. Det finns en stor barriär mellan till exempel läkare och sjuksköterskor. Det finns tendenser till att läkares teoretiska kunskaper anses viktigare och mer korrekta än andra rollers praktiska erfarenheter. Läkare, eller andra personer med nyckelroller eller expertis, anses ha hög status i organisationen. Det förekommer normer för hur kommunikation sker mellan olika roller och tydliga beteendemönster beroende på status.
Systemets införande
Om sjukvården skulle införa vårt system i sin organisation skulle det underlätta deras arbete både vid normala och extraordinära omständigheter. Speciellt vid extraordinära omständigheter, som vid en katastrof, skulle arbetet underlättas då det med detta system blir lättare att se vad de olika enheterna inom organisationen gör samt var de befinner sig. Att införa detta system i organisationen borde inte skapa så stora problem då den befintliga organisationsstrukturen inte skulle ändras. Kompetensen hos användaren som krävs för att handhava systemet är inte hög eftersom användargränsnittet är lättförståeligt. Det största problemet skulle vara att få alla att lära sig använda systemet, men om detta börjas användas då personalen jobbar enligt inövade mönster skulle de lära sig handskas med systemet. Vid införande av systemet skulle det vara en fördel om även andra aktörer införde det då systemets alla fördelar skulle visas först när kommunikation mellan olika aktörer möjliggörs. Anledningen till detta är att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer är huvudsyftet med systemet. Systemet ska efter lite träning inte vara svårare att använda än dagens system och underlätta arbetet speciellt vid extraordinära situationer.

Detta system har potential att ersätta många andra separata system som idag används inom sjukvården och andra aktörer. Om alla de myndigheter som ska samarbeta vid extraordinära situationer inför det här systemet så skulle det underlätta deras samarbete och insatser från olika aktörer skulle kunna samordnas på effektivare sätt än idag.
## Gruppanalys
### Problemformulering
Fokus i vår gruppdagbok ska ligga på roller, normer och kohesion. Vi ska analysera vem eller vilka som oftast tar ledarollen och leder konversationerna. Vi ska också ta reda på vilka som inte pratar lika mycket så att vi kan försöka få in de i konversationerna mer. Att undersöka normer i gruppen är intressant för man kan hitta mönster i hur gruppen beter sig. Vi har valt att undersöka normer så att vi kan se hur det påverkar gruppens beslutsfattande. Syftet med gruppdagboken är alltså att få gruppen att fungera bättre under tiden som vi arbetar tillsammans. Medans syftet med analysen av gruppdagboken är att gruppmedlemmarna ska få ökad förståelse för vad som händer när man arbetar i en projektgrupp samt att lära sig grundläggande gruppsykologiska begrepp.
### Beskrivning av gruppen
Vi organiserarade vårt projekt utifrån processen SCRUM. Där behövs ett antal roller för att processen ska fungera korrekt (Scrum, 2009). Vi har i gruppen en Product Owner vars roll är att ha den främsta kontakten med kunden och har yttersta ansvaret att prioritera våra Product Backlog Items (PBI), dvs. vår kravlista. Vi har även en ScrumMaster vars roll är att röja hinder som dyker upp i gruppens väg och att se till att SCRUM-processen fungerar. Resten av gruppen kommer, tillsammans med de andra, att utgöra utvecklingsteamet som förutom utveckling ansvarar för att exempelvis bryta ner PBI:s (krav) till tasks (uppgifter) och tidsuppskatta dessa. Vi bestämde vilka personer som skulle ha rollerna till en början, men lämnade det öppet att rotera dessa roller. Detta ifall fler skulle vilja prova på en viss roll eller om vi hade känt att vi behövde rotera det ansvar som följer med varje roll. Gruppen består av Product Owner – Martin Kristing, Scrum Master – Linus Flod, Team – Erik Eloff, Fredrik Pettersson, Daniel Torstensson och Emil Wallin.
Alla studerar sedan tre år tillbaka till civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH). Då vi alla går i samma klass kände vi varandra redan innan vi började med projektet denna termin. Vi har under de tidigare åren på programmet arbetat enligt ProblemBaserat Lärande (PBL) och är därmed vana att som en grupp arbeta självständigt för att lära oss och lösa problem. Vi har läst samma programmeringskurser, men vissa har programmerat mer utanför universitetet. Könsfördelningen är väldigt homogen då alla är män. Åldern på medlemmarna i gruppen ligger mellan 21-22 år.
### Metodbeskrivning.
Skapandet av gruppdagboken har gått till på flera olika sätt. När vi har möte brukar vi välja ut en observatör, detta enligt ett rullande schema så att fördelningen blev rättvis. Observatören antecknar intressanta saker som händer. Efter mötet så skrivs anteckningarna om till flytande text och förs in i vårt dokument. Om någon i gruppen har haft lite extra tid medan vi andra programmerat, så har han skrivit ner sina egna tankar i dokumentet. Gruppen fick hjälp av några psykologstudenter, dessa var vid två tillfällen med och observerade gruppen för att få en utomståendes opartiska perspektiv. En annan anledningen till att dessa observerade oss var för att finna gruppens omedvetna normer, som gruppen var intresserad av att få kännedom om.
### Teori
Här presenteras bakomliggande teorier.
#### Normer
En norm kan ses som en standard eller en regel som en grupp har, men till skillnad från vanliga regler så är inte en norm nedskriven (TDDD36, 2009). Normer beskriver vad som är rätt eller fel beteende i gruppen och delas av alla gruppmedlemmar (TDDD36, 2009). Det finns olika slags normer. Formella normer bestäms utanför gruppen av exempelvis en ledning. Informella normer är de normer som gruppen själv har utformat. Medveten norm är en norm som gruppen själv är medveten om. Omedveten norm är en norm som gruppen inte vet att den har, men kan framgå då någon utomstående granskar gruppen. Uttalad norm är alltid en medveten norm. Outtalad norm kan antingen vara medveten eller omedveten, det är en norm som igen vill att utomstående får reda på som exempelvis att gruppen sysslar med olagligheter. Sen finns det även fiktiva normer, dessa är normer som inte finns men som av vissa medlemmar uppfattas som en norm (Harty, 2004). Syftet med normer är att veta vad som gäller i gruppen och likforma handlingen som är ett måste för att gruppen ska överleva och nå sina mål. Utan normer skulle inte en grupp överleva då medlemmarna inte har en gemensam referensram med vad som gäller (TDDD36, 2009).
#### Roller
Inom en grupp finns det olika roller som olika individer har, de kan vara skapade utanför gruppen eller avsiktligt skapade. Det finns formella roller och informella roller, där de formella rollerna bestäms av gruppen exempelvis rollen som sekreterare, de informella rollerna bestäms inte utan dessa avgörs av hur personen agerar i gruppen. Inom de informella roller finns både uppgiftsrelaterade roller och relationsrelaterade roller. Det kan vara svårt för en person att ha båda dessa typer av roller. En uppgiftsrelaterad roll kan innebära att den oftast kommer med problemlösningar och idéer, samt ställer mycket frågor. En relationsrelaterad roll är mer som en solidaritetsskapare, man minskar spänning och skapar enighet inom gruppen. Det finns även en annan typ av roll, en roll som är mer självcentrerad. En självcentrerad roll innebär att man ej har med gruppens syfte att göra, utan enbart sitt egenintresse. (Hammar Chiriac & Hempel, 2005).
#### Kohesion
Kohesion är en bindande kraft som i detta fall binder gruppen och skapar en gruppenighet (TDDD36, 2009). Om man vill uppnå bra ”teamwork” måste gruppen ha bra kohesion. För att få bra kohesion måste gruppen ha en bra ledare och gruppmedlemmarna ska gärna vara likasinnade med gemensamma mål och värderingar. Om gruppen uppnår bra kohesion kommer det att leda till en bra gruppdynamik, gruppmedlemmarna kommer vara nöjda och förbättrad prestation. Man kan se på sambandet mellan kohesion och prestation så här, ökad kohesion leder till förbättrad prestation som i sin tur leder till ökad kohesion (TDDD36, 2009).
#### Faser i gruppens utveckling
Den utvecklingsmodell gruppen använt för att analysera var vi befinner oss är gjord av Lacouisiere, 1980. Denna modell innehåller fem olika faser. Faserna är inte absoluta, utan överlappning mellan dessa sker. De fem faserna är:
##### Orienteringsfasen
Gruppen håller på att skapas och gruppmedlemmarna är ofta obekanta med varandra. Normer och regler för gruppen har inte hunnit skapats. Ledaren har en viktig roll i denna fas då ledaren ska beskriva målet och syftet med gruppen samt hur arbetsfördelningen ser ut i gruppen. När denna fas är över ska gruppmedlemmarna känna en gruppidentitet och att alla får vara med (Maltén, 1999).
##### Konfliktfasen
Det är i denna fas motsättningarna i gruppen kommer upp till ytan. Om man vill komma ur denna fas och kunna lägga energin på att uppnå gruppens mål måste problemen diskuteras. Nu måste ledaren hjälpa medlemmarna att lösa problemen genom att lyssna på dessa och låta medlemmarna diskutera fram en lösning. Under denna diskussion kommer medlemmarna att komma fram till gruppens sociala normer. När fasen är över har gruppidentiteten stärkts. Konfliktlösningen är viktig för gruppens vidareutveckling (Maltén, 1999).
##### Närmandefasen
Gruppmedlemmarna börjar känna varandra bättre och kan samarbeta på ett bättre sätt än tidigare. Medlemmarna tycker det är skönt att ha tagit itu med problemen som uppstod i konfliktfasen. Nu är det viktigt att låta gruppen jobba vidare enligt inövade mönster och inte ställa för höga krav på gruppen under ett tag (Maltén, 1999).
##### Samarbetsfasen eller den effektiva fasen
Nu när gruppmedlemmarna känner sig trygga i gruppen kan det stora fokuset läggas på uppgiften. Här arbetar man fram normer och regler inriktade på arbetet för att lösa uppgiften gruppen har. I denna fas har ledaren som uppgift att vara en resurs till gruppen istället för att leda gruppen i arbetet, nu används medlemmarnas expertis. God arbetsdisciplin hos medlemmarna uppvisas i fasen (Maltén, 1999).
##### Separationsfasen
Fasen som uppstår då en grupp upplöses. Nu har ledaren återigen en viktig roll. Ledaren ska helst inte bli lika känslomässigt påverkad som de övriga medlemmarna, utan dela med sig av tillbakablickar från tiden gruppen delat. Detta för att få gruppen att reflektera över känslorna de haft, vad som gjorde att de fick gruppen att fungera och vad de lärt sig om grupputveckling under resans gång (Maltén, 1999).
#### Ledarskap
Det finns många olika sätt att beskriva ledarskap, vi har valt att dela in ledarskap i två olika typer av ledarskap, det ena är uppgiftsorienterad ledarskap och det andra är relationsorienterad ledarskap (Svedberg, 2007). Den uppgiftsorienterade ledaren ser till att arbetet blir gjort samt att de olika arbetsuppgifterna delegeras. Ledarens fokus ligger i produktivitet och inte att få en bra och förtroendefull relation mellan gruppmedlemmarna. Den andra typen av ledarskap är relationsorienterad, där till skillnad från uppgiftsorienterat ledarskap går ut på att få en så bra och förtroendefull relation mellan gruppmedlemarna. Ledaren vill även att alla i gruppen ska vara inblandade i besluten och hålla en öppen kommunikation inom gruppen, samt att alla i den mår bra. Det bästa ledarskapet är att anpassa gruppens situation. Att om gruppen inte är mogen att ta egna/gemensamma beslut måste en ledare gå in och ta besluten. Eller om istället gruppen är mogen, så kan ledaren vara en resurs och se till att gruppen fungerar. Detta medför att kohesionen blir hög och gruppen engagerad. (Svedberg, 2007).
### Resultat av observationerna
Under projektets gång har gruppen fört en gruppdagbok med observationer. Här kommer en sammanfattning av vad vi kommit fram till med hjälp av observationerna.
#### Början av projektet
###### Observation genomförd av utomstående
Enligt observatören var detta ett effektivt möte med tydligt uppgiftsfokus i gruppen. Gruppen accepterar inte frånvaro. Ett system har införts för att alla ska komma i tid. Kommer man försent så måste man köpa fika till de andra i gruppen. För att öka kohesionen i gruppen fikar vi tillsammans, vi bygger upp en lagkänsla genom att tävla mot de andra grupperna och om någon har problem så hjälper vi varandra.
Gruppen försöker alltid var väldigt effektiva eftersom det är väldigt mycket som ska göras på väldigt lite tid. När vi har möte så håller man sig till ämnet, råkar man komma in på sidospår så styrs samtalet snabbt tillbaka till projektet. Raster tas tillsammans varannan timme så att man kan fortsätta att fokusera. När vi skulle planera sprint 3 var alla överens om att tentorna måste ha högst prioritet.
När gruppen tar beslut så är vi så tydliga som möjligt, så att alla är med på vad som gäller. Vi vill att alla i gruppen ska lägga ner lika mycket tid och arbeta lika hårt. Men eftersom kunskapen inom programmering är väldigt olika mellan gruppmedlemmarna så kommer vissa få göra svårare uppgifter än andra. Det finns två formella roller i gruppen en product-owner och en scrum-master. De informella rollerna är lite friare och kan variera. Det är framförallt två typer av roller som lyser igenom, lösningsfokuserade rollen och problemfokuserande rollen (Maltén, 1999). Under mötet var det en person som tog rollen som ledare tyckte observatören. Det finns ingen i gruppen som inte är delaktig. Medlemmarna i gruppen försöker antingen lösa de problem som finns eller föra fram nya problem vars lösningar gör att man kan klara uppgiften.
#### Mitten av projektet
Under mötet var det tre personer som pratade mer än de andra och drev mötet framåt. En annan person ställde ofta frågor under mötet vilket också drev gruppen vidare i diskussionerna och planeringen. Efter första rasten på detta mötet så framgick det att de var två personer som försökte få igång arbetet.
Normerna som observatören kom på under mötet var att enda rasten som är tidsbestämd är lunchen, övriga raster är ej tidsbestämda utan gruppen går tillbaka gemensamt när gruppen tycker att det är dags (ofta tar gruppen korta raster). En annan norm inom gruppen är att ha roligt under mötena, när tillfälle ges brukar gruppmedlemmarna komma med någon rolig kommentar som lättar upp stämningen utan att ta fokus ifrån arbetet. Detta är något positivt då medlemmarna blir gladare under mötet och detta gynnar arbetsinsatserna. En norm som säger emot gruppkontraktet är att rollen som sekreterare inte roterar. Det är samma person som agerar sekreterare vid nästan varje möte, anledningen till detta borde vara att denna person alltid har med sig anteckningsmaterial och därför ofta börjar anteckna.
Vissa i gruppen har svårt att ta rast medan andra väntar på dem. Kommunikationen i gruppen är väldigt öppen och det stärker kohesionen, man kan prata om vad som helst och fråga om vad som helst. Detta är både positivt och negativt. När man programmerar så går det mycket snabbare, när man har ett bollplank som man kan bolla idéer med. Problemet blir när man man börjar prata om saker som inte har med projektet att göra. I vår grupp har vissa mer erfarenhet än andra, så det är ofta samma personer som blir avbrutna med frågor. Om man bara håller på att springa runt och hjälpa andra, så hinner man inte bli klart med sitt eget. För att projektets framsteg ska öka så mycket som möjligt måste man dela upp, så att det inte är samma person som blir avbruten hela tiden. Vi har lätt att fråga varandra om hjälp, men vi frågar nästan aldrig de resurspersoner som ställts till vårt förfogande om hjälp. Gruppens kohesition är väldigt stark, vi vill mycket hellre klara problemen tillsammans som grupp, än ta hjälp utifrån.
#### Mot slutet av projektet
Vi har blivit bättre på att samarbeta och när ett problem uppstår kan man fråga den som sitter bredvid om hjälp nästan oavsett vem i gruppen det är.
###### Observation genomförd av utomstående.
Mötet hade samma struktur som förra gången denna observatör närvarade (början av projektet), detta gör att mötet blev effektivt. Det var ett problemfokuserat möte. I början stort fokus på olika problem som diskuterades och det kändes stressigt och problem kändes inte avklarade innan gruppen gick vidare ansåg observatören. När problemen lyftes i början gick det väldigt fort och observatören uppfattade inte hur beslut fattades. När det finns åsiktsskillnader leder detta till en diskussion men observatören uppfattade inte att några beslut fattas kring vilket alternativ gruppen väljer. Anledningen till detta är att gruppen argumenterar och när det blir tyst anser gruppen att om ingen har något mer att tillägga så blir det sistnämda alternativet det som gäller. Gruppen är inte så bra på att tydligt berätta att ett beslut har tagits. När gruppen diskuterade framtiden ansåg observatören att det finns spritt intresse i gruppen och att vissa verkade vara mer intresserade än andra. Gruppmedlemmarna har egna problem och ansvarsområden ansåg observatören och denne kände inte av någon ledare så tydligt som förra gången. Samrådan på mötet. En effektivitetsnorm som upptäcktes var att om man inte klarar uppgiften man håller på med så jobbar man med något annat tills man får hjälp. En annan norm som framgick under mötet var gruppens inställning till sin kund, gruppen känner inte att man arbetade för att göra kunden nöjd utan för att göra en bra produkt. Gruppen anser inte att kunden visar ett så stort intresse att denne motiverar gruppen. Trots starkt uppgiftsfokus verkar gruppen ha trevliga möten. Starka diskussioner balanseras bra med humor, rollen som "clown" syns inte som en och samma utan verkar mer finnas till som ett verktyg om saker är svåra. En intressant smådetalj var att alla gruppmedlemmar sitter på samma plats vid mötena.
### Slutsatser
Slutsatser som bygger på gruppens observationer kopplat till de gruppsykologiska teorier som behandlas i kursen.
#### Gruppens utveckling
Under det första mötet i denna projektgrupp befann sig gruppen i konfliktfasen. Gruppen befann sig aldrig i orienteringsfasen eftersom gruppmedlemmarna har känt varandra i över två år och under dessa år tränat sig på att arbeta i grupp. Det var alltså inte så svårt för medlemmarna att känna en gruppenighet då gruppen har en väldigt bra kohesion. Det första mötet gick ut på att starta upp projektet, detta innebar att vi planerade vilka regler som skulle gälla under projektet och skrev detta i ett gruppkontrakt som skulle hjälpa gruppen att fungera då alla vet vilka regler som gäller. Under mötet bestämde vi vilka medlemmar som skulle få de formella rollerna product-owner och scrum-master. Det var på detta möte då planeringen skedde som konflikter uppstod. Gruppmedlemmarna var oense om flera saker, exempelvis vilka tider gruppen skulle arbeta tillsammans. Efter flera diskussioner blev gruppmedlemmarna eniga om vad som skulle gälla och gruppen gick vidare till närmandefasen. Denna fas befann sig gruppen i under de inledande veckorna, då gruppmedlemmarna utvecklade samarbetet inom gruppen. Nu tog det inte lång tid innan gruppen kommit in i samarbetsfasen och arbetet blev mer effektivt. Mot slutet av projektet märkte gruppen att när ett problem uppstod kunde man fråga nästan vem som helst i gruppen om hjälp, till skillnad mot i början då det var samma personer som fick frågorna hela tiden.
#### Normer
I denna analys tar vi inte upp de formella normerna eftersom dessa utformats utanför gruppen och vi inte finner dessa intressanta i detta sammanhang. De normer vi redovisar i analysen är informella normer som utformats inom gruppen. Det finns uttalade normer (medvetna) inom gruppen, exempel på sådana är att gruppen arbetar klockan 8 till 17 varje veckodag utom helger och om man kommer försent får man bjuda på fika. Normen om fika har gynnat projektarbetet då medlemmarna oftast kommer i tid till morgonmötet. Om konsensusbeslut inte kan fattas då gäller majoritetsbeslut. Några av dessa uttalade normer har blivit nedskriva i gruppkontraktet eftersom de nästan kan ses som regler.
De flesta normer gruppen har identifierat under hösten är medvetna normer. En norm gruppen har är att endast lunchrasten är tidsbestämd, de andra rasterna tas gemensamt och medlemmarna går tillbaka gemensamt. Normen om raster har fungerat bra och gruppen har tagit precis lagom med raster för att vara fokuserade på arbetet. En medveten norm som vi identifierade i mitten av projektet var att rollen som sekreterare ofta är samma person, detta säger emot gruppkontraktet som säger att rollen ska rotera mellan mötena. En annan norm som framgick under projektettiden var gruppens inställning till kunden. Gruppen kände inte att de arbetade för att tillfredställa kunden utan snarare lärarna som hade hand om projekt-terminen, detta påverkade dock inte gruppens arbete. Kohesionen var så bra inom gruppen att vi ville klara av problemen som uppkom själva och var därför dåliga på att använda oss av de resurser som fanns tillgängliga. Detta gjorde antagligen att gruppen inte fick arbetet utfört lika snabbt, men gav medlemmarna mer erfarenhet av att söka information. En medveten effektivitetsnorm inom gruppen var att om man jobbade med en arbetsuppgift och sedan fick problem då jobbade man med någon annan uppgift tills man fick hjälp. En mycket viktig norm var att under mötena ha roligt, det var ofta någon som kom med en rolig kommentar som lättade upp stämningen. Det var inte samma person som kom med dessa kommentarer utan det varierade. Detta gjorde att gruppmedlemmarna blev gladare och detta gynnade arbetsinsatserna.
Under observationer gjorda av utomstående identifierades några omedvetna normer. Den medvetna normen om att ha roligt under mötena ansåg observatören var en omedveten norm som fungerade som ett verktyg gruppen tog till om saker var svåra. En annan omedveten norm var att alla gruppmedlemmar sitter på exakt samma plats på mötena. En omedveten norm som inte var så bra var att en utomstående inte märkte att gruppen tog beslut. Anledningen till detta var att gruppen inte hade bestämt sig för hur man visade att ett beslut hade tagits, det var aldrig någon som sa att detta nu var beslutat.
#### Roller
Enligt teorin vi valde finns det tre olika sorters roller, uppgiftsrelaterade, relationsrelaterade och självcentrerade roller. När vi skulle identifiera olika roller upptäckte vi att alla gruppmedlemmar både hade uppgiftsrelaterade och relationsrelaterade roller.
Gruppen utsåg två formella roller, en product-owner som har till uppgift att ansvara för kontakten med kunden och en scrum-master som ska röja hinder som dyker upp i gruppens väg och se till att gruppen fungerar. Scrum-master liknar rollen "procedurassistent" som innebär att man förser gruppen med nödvändigt material och får gruppen att fokusera på det väsentliga för att klara arbetsuppgiften. Som nämndes i analysen av normerna så skulle rollen som sekreterare rotera mellan mötena, men så blev det inte. Det var i princip samma person som agerade sekreterare varje möte gruppen hade.
I början av projektet trodde vi att rollen som "clown" var någonting som alla gruppmedlemmarna var då vi kom med lustiga kommentarer då det var svårt under mötena. Men vid en senare observation framgick att beteendet stämde bättre med rollen "spänningslösare". En spänningslösare bidrar med inlägg som får gruppen att bli mer avslappnad då en spänd stämning uppstår. Vid observation av utomstående framgick att de roller som lyser igenom var problemfokuserade och lösningsfokuserade roller. Anledningen till detta var att gruppens möten var problemfokuserade och därför gick gruppmedlemmarna in i dessa roller för att kunna komma fram till en lösning på problemen.
Övriga roller som tydligt identifierades var exempelvis informationssökare och åsiktssökare som ställer frågor för att få arbetet att gå framåt. Iniativtagare som kommer med idéer, upplysare som sammanfattar gruppens arbete och får tillbaka gruppens fokus på den aktuella uppgiften om fokus tillfälligt ligger på något oviktigt. Alla gruppmedlemmar hade rollen uppmuntrare, alltså att uppmuntra andra medlemmar av gruppen. Det fanns ingen ensam normsättare i gruppen utan normerna sattes av gruppen som helhet. Inga självcentrerade roller identifierades i gruppen.
#### Kohesion
Gruppen hade väldigt bra kohesion eftersom alla känner varandra och har arbetat tillsammans tidigare. För att öka kohesionen i gruppen så fikade vi ofta tillsammans och skapade en lagkänsla genom att på ett skämtsamt sätt tävla mot de andra grupperna och fick då en "vi mot dem" känsla (TDDD36, 2009). Gruppen hade en hög grad av kohesion, detta plus att gruppen hade positiva sociala normer ledde till en hög arbetsinsats hos gruppmedlemmarna. Då gruppen hade bra kohesion ledde detta till förbättrad prestation som i sin tur ledde till ökad kohesion.
Med en bra ledare kan kohesionen stärkas i en grupp, i våran grupp saknades en uttalad ledare, men detta gjorde inget då vi redan från början fick bra kohesion i gruppen. Ledarskapet varierade beroende på kunskap och tillfälle så alla var lika delaktiga i gruppen och detta förbättrade antagligen kohesionen.
#### Ledarskap
I detta projekt arbetade gruppen enligt modellen scrum. I scrum har gruppen ingen uttalad ledare utan alla har samma ansvar för att lösa arbetsuppgiften. Eftersom ledare inte är någon formell position utan har med personens inflytande över andra att göra så kan en scrum-grupp ändå ha en ledare. I början av projektet ansåg en utomstående observatör att gruppen hade en tydlig ledare på mötet. Antagligen var det den medlemmen som hade mest kunskap om problemen som diskuterades under mötet som framstod som ledaren. Eftersom ledarskapet inte är någon formell poisition kan ledarskapet variera mellan olika personer beroende på situationen. I projektgruppen var det aldrig någon som blev tilldelad rollen som ledare utan ledarskapet varierade beroende på kunskaper om ämnet som behandlades.
Mot slutet av projektet när gruppen blev observerade av utomstående så kände observatören inte av någon ledare så tydligt som i början av projektet. Anledningen till att denne kände så är antagligen att gruppen hade arbetet tillsammans så pass länge att alla kände att de hade tillräckligt med kunskap för att delta aktivt i diskussionerna och driva på mötet.
# Avslutning
## Slutliga produkten
Resultatet av vårt arbete är mjukvara för ett system bestående av en eller flera Nokia N810 samt två servrar (en primär och en backup). Varje klient kan ansluta till en server och skicka och ta emot uppdateringar av olika objekt på en kartbild. Med objekt i det här fallet menar vi hinder av olika slag, larm och uppdrag. Användare kan även få information om olika sjukdomar genom en FAQ, i den står information om sjukdomen, symptom och hur man ska ge patienten akutvård. Anslutna enheter kan upprätta röst- och videosamtal mellan två klienter. Man kan även skicka textmeddelanden till flera olika klienter samtidigt.
Användare kan begära att få ta del av patientjournaler relaterade till deras uppdrag. Efter godkännande av en chefsläkare kommer denna att distribueras till klienten. Klientenerna har en Quality of Service-funktion som ständigt håller koll på signalstyrka och batterinivå. Denna håller även kontakt med en GPS-sattelit. I och med att vi hela tiden kollar batterinivå och signalstyrka kan vi kontrollera hur mycket trafik som ska skickas och tas emot, eftersom vi inte vill att paket förloras samt att batteritiden ska vara så lång som möjligt. Genom GPS:en får vi uppdaterade koordinater så att man hela tiden ser var man befinner sig. På kartan kan man även se var andra enheter befinner sig. Vid låg service level uppdateras gps-koordinaterna varannan minut, eftersom det kräver mycket ström för att starta gps-mottagaren, annars uppdateras de var trettionde sekund.
Skulle klienten förlora kontakten med nätverket så har vi en buffer som klarar av att användaren skapar hinder och kan även buffra meddelanden när enheten är offline, dessa skickas så snart klienten återfår uppkopplingen. Återuppkopplingen sker automatiskt när klienten kan nå nätverket igen. Om servern skulle krascha har vi en backupserver som automatiskt tar över, backupservern har alltid samma tillstånd som vår primära server.
När man får ett meddelande, uppdrag eller när någon ringer så blinkar respektive knapp. Vi har även implementerat så att LED-lampan lyser i olika färger beroende på vad man får in. Detta för att användaren inte ska behöva knappa på klienten hela tiden för att se om något hänt eller om man blivit tilldelad ett uppdrag, exempelvis när man kör bil.
Vi har två olika vyer på programet beroende på om enheten är en ledningdsenhet eller en ambulans eller om man är insatsledare. Vanliga ambulansklienter kan inte skapa och delegera uppdrag till klienter, men kan däremot rapportera in larm till insatsledaren. Ambulansklienterna kan heller inte få tag på patientjournaler utan att fråga och få den besvarad av insatsledaren. Insatsledaren däremot kan göra allt som en ambulansklient men utöver det även delegera uppdrag och besvara på patientjournalsförfrågningar.
## Diskussion
När vi startade projektet så skapade vi en lista på saker vi ville göra, eftersom vi hade begräsad tid så hann vi inte implementera alla punkter på listan. Skulle man fortsätta att utveckla produkten skulle man kunna fortsätta plocka idéer därifrån. En tidskrävande punkt på vår lista (som vi inte har implementerat) var vägbeskrivning. Vi ville att vår handdator skulle fungera som en vanlig GPS där man kan få fram ortsnamn och smarta vägbeskrivningar beroende på hur trafikerade olika vägar är. Handdatorn skulle kunna räkna ut nya rutter om ett nytt hinder lagts till i databasen.
Skulle man välja att vidareutveckla produkten så skulle man kunna göra en version för personbilar. Användaren skulle kunna använda handdatorn som en vanlig GPS med vägbeskrivningar plus alla funktioner som vi har infört som röstsamtal, videosamtal och skicka vanliga meddelanden. Istället för att begära information från patientjournaler så skulle man kunna få information från till exempel trafikupplysning. Om man utvecklar en version för personbilar så skulle man också kunna ta hjälp av dem i en krissituation. Man skulle kunna lägga in funktioner för att lägga till hinder och även ta bort hinder från kartan. Så att allmänheten har möjlighet att röja hinder.
Byter man hårdvara så att man istället har en kamera på baksidan, kan man implementera funktioner för att ta kort. När man skapar hinder ska man kunna lägga till en bild, så att man vet hur mycket hindret blockerar. Då blir det också lättare att röja hindret.
Något som vi hade planerat att implementera var att allt som vi kan skicka inom sjukvården ska man kunna skicka till de andra aktörena också. Skulle man vidareutveckla vårt system så skulle första prioritet vara att möjliggöra röstsamtal, videosamtal och funktionalitet för att skicka uppdrag till andra aktörer. Vi har planerat hur det ska genom föras, men det har inte implementerats på grund av att andra grupper inte han med det.
För att lättare kunna organisera olika uppdrag inom sjukvården skulle man kunna implementera att varje enhet kan välja en status. Nu kan man välja en status på uppdraget man är på, till exempel ”påbörjat”, ”avbrutet” eller ”klar”. Man kan dock inte välja en egen status till exempel ”ledig”, ”på lunch”, eller ”på uppdrag”.
Vi har byggt en väldigt begränsad FAQ där man kan läsa om olika sjukdomar. Vidareutvecklar man systemet skulle man kunna lägga in mer professionella artiklar och en sökfunktion. Man kan söka på till exempel symptom och få fram information om olika sjukdomar som kan orsaka dessa.
Lägger man in en mer precis GPS som fungerar inomhus, så skulle man kunna till exempel använda handatorn på ett sjukhus. Istället för en karta över Linköping så skulle man kunna ha en karta över sitt sjukhus. Ett stort sjukhus kan vara svårt att hitta på, speciellt om man är ny. Så vägbeskrivningar skulle kunna var väldigt användbara. ”Uppdragsfunktionen” skulle kunna uppdateras och innehålla en lista på patienter, som man behöver ta hand om. Istället för att ha pappersjournaler, så skulle man kunna ha all information på handatorn.
Avslutningsvis så är vi nöjda med vårt resultat. Systemet skulle kunna utökas om om vi hade erbjudits mer tid. Eftersom sjukvården antagligen redan har system som hanterar patientjournaler och annan medicinsk information borde man i ett verkligt projekt integrera dessa i systemet. Vi har inte uppfyllt alla krav på produkten som vi satte upp i början men vi är nöjda med det vi åstadkommit och har lärt oss mycket nytt som vi kommer kunna använda i framtiden.
# Referenser
## Etik
Collste, Göran (2002), Inledning till etiken, Studentlitteratur, 2002.
Datainspektionen (2009), Personuppgiftslagen (PUL), Datainspektionen, 2009.
URL: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
Hämtad: 2009-10-05
Hansson, Sven Ove (2007), "Risk and ethics. Three approaches", Risk and Philosophical Perspectives, 2007.
Johnson, Deborah (2001), "Introduction: Why computer ethics", Computer ethics, 2001.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2009), "Om RAKEL", RAKEL, 2009.
URL: http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/Page____109.aspx
Hämtad: 2009-10-05
Tännsjö, Torbjörn (2000), Grundbok i normativ etik, 2000.
## MTS
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2009), Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), Rättsnätet, 2009.
URL: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19820763.HTM
Hämtad: 2009-10-27
Krisinformation (2009), Krisinformation.se, Din ingång till myndigheternas krisinformation,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2009.
URL: http://www.krisinformation.se
Hämtad: 2009-10-27
Lag 2006:544 (2009), Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), Rättsnätet, 2009.
URL: http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/20060544.htm
Hämtad: 2009-10-27
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2009), "Om RAKEL", RAKEL, 2009.
URL: http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/Page____109.aspx
Hämtad: 2009-10-05
Socialstyrelsen (2009), Socialstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB), 2009.
URL: http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/kris/tjanstemaniberedskap%28tib%29
Hämtad: 2009-10-27
## Psykologi
Hammar Chiriac, E., & Hempel, A. (2005), "Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning", (2005).
Harty, Bo & Mia (2004), ”Gruppens utvecklingspsykologi”, 2004.
Maltén, Arne (1992), "Grupputveckling", 1992.
Scrum, (2009), "Scrum roles", ScrumAlliancs, 2009.
URL: http://www.scrumalliance.org/pages/scrum_roles
Hämtad: 2009-12-07
Svedberg, Lars (2007), "Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap", 2007.
TDDD36, (2009), Föreläsningar i gruppsykologi, TDDD36 Säkra Mobila System, 2009.
# Bilagor
Se interoperabilitetsspecifikationen i separat bifogat dokument.